# 05 · 검증 계획

우리가 맞는지 어떻게 확인할 것인가 v1.1 · 2026년 7월

## 0. 왜 이 문서가 필요한가

01~05 문서는 무엇을 만들 것인가로 채워져 있다. 그런데 그 근거의 상당수가 우리가 만든 숫자다.

01 문서 2부 2.6절의 등급 D·E 항목을 다시 보면:

- 페르소나(실제 조사 없이 "이런 유형의 사용자가 있다"고 가정해서 만든 대표 인물상) 비율 30/40/20/10 — 창작

- 도달률 목표 30/60/85% — 목표이지 예측이 아님

- ARPU 3만 원, 수수료율 5~10% — 근거 없음

- 임계값 전부 (상승 600m, 하강 500m, 28km, 침대 30개) — 임의 설정

- injuryRiskScore 공식 — 의학적 근거 전무

- 애로사항 ①~⑪ 전체 — 2차 자료 기반 가설

이 문서는 위 항목들을 사실로 바꾸는 계획이다.

그리고 순서가 중요하다. 인터뷰를 먼저 하고, 그 결과로 실측 도보에서 무엇을 볼지 정한다. 반대로 하면 40일을 걷고 와서 "그걸 안 봤네"가 된다.

## 1. 검증할 가설 전수

각 가설이 틀렸을 때 무엇이 무너지는지를 함께 적는다. 무너지는 게 클수록 먼저 검증한다.

| # | 가설 | 틀리면 무너지는 것 | 방법 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 어느 날을 예약할지 판단이 어렵다 (v3.1 수정) | B축 전체. 예약이 쉬우면 우리 역할이 없다 | 인터뷰 | 🔴 |
| H2 | 순례자는 걷는 중 휴대폰을 자주 본다 | 앱 자체. 안 보면 현장 기능이 다 헛것 | 인터뷰 | 🔴 |
| H3 | 부상·중도 포기가 실제로 흔하다 | 부상 회피 엔진의 존재 이유 | 인터뷰 | 🔴 |
| H4 | 출국 전 정보 탐색에 공백이 있다 | 준비 단계 장악 전략 | 인터뷰 | 🔴 |
| H5 | 검색으로 우리를 찾는다 | 도달률 전략 전체 (SEO 60%) | 트래픽 실험 | 🔴 |
| H6 | 여행사가 송객 수수료를 준다 | 수익 모델의 절반 | 제휴 조사 | 🔴 |
| H7 | 기존 앱 침투율이 낮다 | 진입 공간의 존재 | 인터뷰 | 🟠 |
| H8 | 언어 장벽이 예약을 막는다 | F-04 예약 스크립트 | 인터뷰 | 🟠 |
| H9 | 완주 보상에 지불 의사가 있다 | 포토북 등 R5(→ 02문서 R-C1) 매출 | 인터뷰 | 🟠 |
| H10 | 이중 순례자를 모른다 | 확장 전략의 진입점 | 인터뷰 | 🟠 |
| H11 | 60대가 실제로 앱을 쓴다 | 페르소나 A 전체 | 인터뷰 | 🟠 |
| H12 | 알베르게 정보가 실제로 부정확하다 | 데이터 구축의 가치 | 실측 도보 | 🟡 |
| H13 | 건조기 정보가 실제로 필요하다 | hasDryer 필드 | 인터뷰 + 실측 | 🟡 |
| H14 | 짐 배송이 부상을 줄인다 | F-05 계산기 | 실측 + 문헌 | 🟡 |
| H15 | 임계값이 적절하다 (600m/500m/28km) | 일정 엔진의 정확도 | 실측 도보 | 🟡 |
| H16 | 여행자 보험 제휴가 가능하다 | 최대 수익원. 매출의 3분의 1 | 보험사 접촉 | 🔴 |
| H17 | 출발 전 신발을 새로 산다 | R2 장비 커머스 | 인터뷰 | 🟠 |
| H18 | 화이트라벨(우리가 만든 서비스를 여행사 브랜드로 판매하는 방식) 구조가 규제상 가능하다 | R5 반패키지 | 법률 자문 | 🟠 |
| H19 | 필요한 날만 예약하는 방식을 원한다 | B축 재정의의 전제 | 인터뷰 | 🔴 |
| H21 | 전 구간 예약은 자유를 잃어 불만이 생긴다 | B축 "판단" 가치의 근거 | 인터뷰 | 🔴 |
| H22 | 예약 안 한 날 실제로 곤란했던 경험이 있다 | B축 존재 자체 | 인터뷰 | 🔴 |
| H23 | 패키지 구매자의 다수가 "불안"이 이유다 | R5 전체. 최대 단일 기회 | 인터뷰 | 🔴 |
| H24 | 가족 안심 기능에 지불 의사가 있다 | 가족 안심 세트 (E축, F-27, R-E1) | 인터뷰 | 🔴 |
| H25 | 패키지 이용자가 알베르게 경험을 아쉬워한다 | 전환 메시지 | 인터뷰 | 🟠 |
| H26 | 여행사가 화이트라벨 실행을 받아들인다 | 대행형 상품 | 여행사 접촉 | 🔴 |
| H27 | 20~50만 원 가격대가 수용된다 | 상품 가격 | 인터뷰 | 🟠 |
| H28 | 일회용 필름 카메라에 수요가 있다 | R7(→ 02문서 R-C1) 완주 실물 세트, 90/10 원칙의 유료 후보 | 인터뷰 | 🟡 |
| H29 | 안개 지도가 60대에게 부담이 아니다 | 소유욕 설계 전체 | 인터뷰 + 실측 | 🟠 |
| H30 | 「내 돌」 기록이 부담스럽지 않다 | 애착 장치 | 인터뷰 | 🟡 |
| H31 | 기존 도구로 충분하다고 느끼는가 | 차별점 존재 여부 | 인터뷰 | 🔴 |
| H32 | 순례자가 갈림길에서 실제로 고민한다 | F-19 갈림길 추천 (C축) | 인터뷰 | 🟠 |
| H33 | 계획이 어긋났을 때 대안을 찾기 어려웠다 | F-21 Plan B | 인터뷰 | 🟠 |
| H34 | 예산 관리 도구에 수요가 있다 | F-23 예산 | 인터뷰 | 🟡 |
| H35 | 일자별 상세 일정이 실제로 쓰인다 | F-20 | 인터뷰 + 베타 | 🟠 |
| H36 | 매일 체크리스트가 부담이 아니다 | F-22 | 베타 | 🟡 |
| H37 | 시작점까지 가는 것이 준비의 큰 부담이다 | F-24 접근 교통 | 인터뷰 | 🟠 |
| H38 | 여정 중 버스·택시를 실제로 쓴다 | F-21 이동수단 | 인터뷰 | 🟠 |
| H39 | 메세타 건너뛰기를 고민하거나 실행한다 | F-26. 계획 단계 이동수단 | 인터뷰 | 🟠 |
| H40 | 이동수단을 쓴 것에 죄책감·아쉬움이 있다 | 문구 톤 설계 | 인터뷰 | 🟡 |
| H20 | 상대가 내 폰을 만져도 꺼리지 않는다 | 보여주기 카드 전체 | 실측 도보 | 🔴 |
| H41 | 혼자 걷는 것에 대한 불안이 실제로 크다 (P5, 10%) | F축 존재 자체, F-28 | 인터뷰 | 🔴 |
| H42 | 앱으로 낯선 한국인과 매칭되는 것을 꺼리지 않는다 | F-28. H20과 같은 성격의 신뢰 문제 | 인터뷰 + 실측 | 🔴 |

## 2. 검증 활동 세 가지

| 활동 | 시기 | 비용 | 검증 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 인터뷰 20명 | 2026.08 | 약 60만 | H1~H4, H7~H11, H13 |
| B. 웹 트래픽 실험 4주 | 2026.09~10 | 약 30만 | H5 |
| C. 실측 도보 40일 | 2026.10 초~11 초 | 약 800만 | H12~H15 + 데이터 구축 |
| — 제휴 조사 | 2026.09 | 0 | H6 |

순서를 바꾸지 않는다. A의 결과가 C에서 무엇을 볼지 결정한다.

## 3. A · 인터뷰 설계

### 3.1 대상 20명

| 구분 | 인원 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| 완주자 (2년 내) | 8 | 전체 여정 경험 |
| 중도 포기자 | 5 | 가장 중요. 완주자만 보면 생존자 편향 |
| 출발 예정자 (D-90 이내) | 4 | 준비 단계의 실제 공백 |
| 60대 이상 완주자 | 3 | 페르소나 A 검증 |
| 패키지 이용 완주자 | 3 | H23·H25. 최대 단일 기회 |
| 패키지 검토했으나 자유여행 선택 | 2 | H23. 왜 안 샀나 |

총 25명 (60대 3명은 다른 구분과 겹쳐도 됨)

60대 3명은 위 구분과 겹쳐도 된다. 다만 반드시 포함한다.

### 3.2 모집

| 경로 | 방법 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| 네이버 카페 | 운영진에 사전 문의 후 공지 | 무단 모집 글은 강퇴 사유. 반드시 허락받는다 |
| 순례자 협회 | 협력 요청 | 데이터 제휴 논의와 함께 |
| 브런치·블로그 후기 작성자 | 개별 연락 | 정중하게. 거절 시 재요청 안 함 |
| 지인 소개 | 눈덩이 표집 | 편향 주의. 3명 이하로 |

사례: 3만 원 상당 (커피 기프티콘 또는 도서). 미리 명시한다.

### 3.3 ⚠️ 중도 포기자 인터뷰 주의

이 사람들에게 순례 중단은 실패의 기억일 수 있다.

- 모집 공고에 "실패", "포기" 같은 단어를 쓰지 않는다 → "계획과 다르게 마무리하신 분"

- 왜 못 걸었는지 캐묻지 않는다. 본인이 말하는 만큼만 듣는다

- 부상·건강 이야기가 나와도 진단하거나 조언하지 않는다

- 힘들어하면 바로 중단한다. 데이터보다 사람이 먼저다

### 3.4 진행 방식

- 1인 45분 (패키지 관련 질문 해당자는 55분), 화상 또는 전화

- 녹음은 반드시 사전 동의. 거절해도 진행한다

- 반구조화. 아래 질문지는 순서를 지킬 필요 없다

- 한 명이 진행하고 한 명이 기록하면 좋지만, 혼자면 녹음에 의존

### 3.5 인터뷰 기법 — 이걸 지켜야 데이터가 쓸모 있다

| 원칙 | 나쁜 질문 | 좋은 질문 |
| --- | --- | --- |
| 과거 행동을 묻는다 | "이런 앱 있으면 쓰시겠어요?" | "그때 어떻게 하셨어요?" |
| 유도하지 않는다 | "침대 못 구할까 봐 불안하셨죠?" | "하루 중 언제가 제일 신경 쓰였어요?" |
| 구체를 캔다 | "불편한 게 있었나요?" | "가장 최근에 그랬던 게 언제예요?" |
| 침묵을 견딘다 | 바로 다음 질문 | 3초 기다린다. 진짜 답은 그 다음에 나온다 |
| 제품을 설명하지 않는다 | "저희가 이런 걸 만드는데…" | 아무 말도 하지 않는다 |

"쓰시겠어요?"에 대한 대답은 전부 거짓말이다. 사람들은 예의상 그렇다고 한다. 오직 과거에 실제로 한 행동만 데이터다.

### 3.6 질문지

#### 도입 (5분)

1. 언제, 어느 구간을 걸으셨어요?
2. 왜 카미노였어요?
   (→ 캐지 말 것. 대답이 짧으면 넘어간다)
3. 혼자 가셨어요, 같이 가셨어요?

#### 하루의 흐름 — H1, H2 검증 (12분)

4. 걷던 중 하루를 아침부터 저녁까지 그대로 얘기해주실 수 있을까요?
   몇 시에 일어나서 뭘 하셨는지.
   ★ 이 질문이 인터뷰의 핵심이다. 충분히 시간을 준다.

5. (기상 시각이 이르면) 왜 그 시간에 일어나셨어요?
   ★ H1: "침대" 이야기가 나오는지 본다. 우리가 먼저 꺼내지 않는다.

6. 하루 중 제일 신경 쓰였던 게 뭐예요?

7. 오늘 어디서 잘지는 언제 정하셨어요?
   - 전날 밤? 아침? 걷다가?
   - 정해놓고 걸으신 적과 안 정하고 걸으신 적, 어느 쪽이 많았어요?

8. 침대를 못 구하신 적 있어요?
   - (있으면) 몇 번이나? 그때 어떻게 하셨어요?
   - (없으면) 못 구할까 봐 걱정은 하셨어요?
   ★ H1의 핵심. "걱정은 했지만 실제로는 없었다"가 많이 나오면
     베드 레이스는 실재가 아니라 공포다 → 우리 가설이 맞다.

9. 걷는 동안 휴대폰을 몇 번쯤 꺼내셨어요? 주로 언제, 뭘 보려고?
   ★ H2. 여기서 "거의 안 봤다"가 다수면 앱 전략을 재검토해야 한다.

#### 몸 — H3 검증 (7분)

10. 몸이 힘들었던 날이 있었어요? 언제, 어디가?
11. 그때 어떻게 하셨어요?
12. 일정을 바꾸신 적 있어요? 쉬거나, 버스를 타거나.
13. (중도 포기자에게) 어디까지 걸으셨어요?
    ★ 이유를 먼저 묻지 않는다. 본인이 말하면 듣는다.

#### 준비 — H4 검증 (7분)

14. 가기 전에 정보를 어디서 얻으셨어요?
15. 준비하면서 제일 답답했던 게 뭐예요?
16. 일정은 어떻게 짜셨어요? 뭘 보고?
17. 지금 다시 간다면 준비를 뭘 다르게 하시겠어요?

#### 도구 — H7, H8 검증 (5분)

18. 앱이나 웹사이트 쓰신 거 있어요?
    - (있으면) 어떤 거요? 뭘 할 때 쓰셨어요?
    - (없으면) 특별한 이유가 있으세요?
    ★ H7. Buen Camino 같은 이름이 안 나오면 침투율이 낮은 것.

19. 스페인어 때문에 곤란했던 적 있어요? 언제요?
20. 숙소에 전화를 걸어보신 적 있어요?
    - (없으면) 왜 안 하셨어요?
    ★ H8. "말이 안 통해서"가 나오면 F-04의 근거가 된다.
21. 짐 배송(동키) 쓰셨어요? 왜 쓰셨어요 / 왜 안 쓰셨어요?

22. 가기 전에 신발 새로 사셨어요? 언제쯤요?
    ★ H17. R2 장비 커머스의 전제.

23. 여행자 보험 드셨어요? 어디서 알아보셨어요?
    - 보험금 청구해보신 적 있어요?
    ★ H16 보조. 실제 니즈를 본다.

24. 숙소를 미리 잡고 가신 날이 있어요? 며칠쯤요?
    - 전부 잡을까 생각해보신 적은요?
    - 왜 그렇게 하셨어요?
    ★ H19. "필요한 날만" 이라는 우리 설계의 전제.

25. (예약을 하셨다면) 예약 때문에 불편한 적은 없었어요?
    - 더 걷고 싶은데 못 걸었거나, 쉬고 싶은데 가야 했거나
    ★ ★ 이게 v3.1 B축 재정의의 핵심 근거다.
      "예약을 다 하면 자유가 없다"가 실재하는 문제인지 확인.

26. 예약을 안 한 날, 실제로 어땠어요?
    - 몇 시에 도착하셨어요? 자리가 있었나요?
    ★ 예약 유무에 따른 실제 경험 차이.

#### 패키지 관련 — H23~H27 (해당자에게만, 8분)

[패키지 이용자에게]
27. 왜 패키지를 고르셨어요?
    ★ H23. "불안"이 나오는지 본다. 우리가 먼저 꺼내지 않는다.
28. 얼마 내셨어요? 아깝다고 느낀 게 있어요?
29. 알베르게에서 못 주무신 게 아쉽진 않으셨어요?
    ★ H25. 전환 메시지의 핵심.
30. 다시 간다면 어떻게 하시겠어요?
31. 준비만 대신 해주고 걷는 건 자유로운 상품이 있다면요?
    ★ H27. 가격을 먼저 말하지 말고 반응을 본다.

[패키지를 검토했다 안 산 사람에게]
32. 왜 안 사셨어요?
33. 대신 어떻게 준비하셨어요?
34. 가장 불안했던 건 뭐예요?

[보상·도구 — H28~H31]
37. 다 걷고 나서 남기고 싶었던 게 있어요? 물건이든 기록이든.
38. 사진은 뭘로 찍으셨어요? 필름 카메라 생각해보신 적은요?
    ★ H28.
39. 걸으면서 "여기는 꼭 기억하고 싶다" 싶은 장소가 있었어요?
    ★ 안개 지도 스팟 선정의 근거.
40. 지도 앱에서 걸은 만큼 지도가 열리는 기능이 있다면 어떠셨을까요?
    - 재밌을 것 같으세요, 아니면 번거로울 것 같으세요?
    ★ H29. 특히 60대 응답을 본다.
41. 생장까지 어떻게 가셨어요? 그건 어떻게 알아보셨어요?
    - 헤매거나 고생하신 부분이 있어요?
    ★ H37. 준비의 첫 관문.
42. 걷는 중에 버스나 택시를 타신 적 있어요? 왜요?
    ★ H38. 이걸 예외로 보지 않기 위한 근거.
42-b. 메세타 구간(부르고스~레온) 어떻게 하셨어요?
    - 건너뛸까 고민하신 적 있어요?
    ★ H39. 약 200km. 실제로 상당수가 버스를 탄다.
42-c. (이동수단을 쓰셨다면) 그때 기분이 어떠셨어요?
    ★ H40. 죄책감이 있다면 우리 문구를 조심해야 한다.
43. 걷다가 길이 두 갈래로 갈라지는 곳이 있었죠. 어떻게 정하셨어요?
    - 미리 정하고 가셨어요, 그 자리에서 정하셨어요?
    - 나중에 후회하신 적은요?
    ★ H32.
42. 계획대로 안 된 날이 있었어요? 그때 어떻게 하셨어요?
    ★ H33. Plan B의 근거.
43. 돈 관리는 어떻게 하셨어요? 예산을 정해두셨나요?
    ★ H34.
44. 쓰셨던 앱이나 웹에서 아쉬웠던 게 있어요?
    - 없었다면, 그걸로 충분하셨어요?
    ★ H31. ★★ "충분했다"가 많으면 우리 차별점을 다시 봐야 한다.

[가족 관점 — 60대 완주자에게]
35. 가족이 걱정하셨어요? 어떻게 안심시키셨어요?
36. 매일 도착 사실이 가족에게 자동으로 전달된다면 어떠셨을까요?
    ★ H24. 가족 안심 세트의 전제.
    ★ 자녀에게도 물어볼 수 있으면 더 좋다.

#### 끝나고 — H9, H10 검증 (4분)

22. 다 걷고 나서 뭐가 남았어요? 물건이든 기록이든.
23. 사진이나 기록은 어떻게 하셨어요? 지금도 보세요?
24. 돌아와서 아쉬웠던 게 있어요?
25. '이중 순례자'라고 들어보셨어요?
    ★ H10. 모른다는 답이 대부분이면 확장 전략의 근거가 강해진다.
    ★ 설명해주고 반응을 본다. 관심을 보이면 "가실 것 같아요?"까지.

#### 돈 — 마지막에 (3분)

26. 전체 얼마 정도 쓰셨어요?
27. 그중에 "이건 돈 아깝지 않았다" 싶은 게 있어요?
28. 준비하면서 돈 주고라도 해결하고 싶었던 게 있었어요?
    ★ H9. 우리 제품을 제안하지 않는다. 열린 질문으로 둔다.

#### 마무리

29. 제가 안 물어봤는데 하고 싶은 얘기 있으세요?
30. 혹시 소개해주실 만한 분 계세요?

### 3.7 분석 틀

인터뷰 후 24시간 안에 정리한다. 기억이 흐려지기 전에.

개별 기록 (1인당 1장)

구분: 완주 / 중도 / 예정 / 60대
구간, 시기, 일수
─────────────────────
기상 시각:
숙소 결정 시점:
침대 못 구한 횟수:
휴대폰 사용 빈도:
몸 문제:
일정 변경:
사용 도구:
전화 예약 시도:
짐 배송:
이중 순례자 인지:
─────────────────────
인상적인 문장 (원문 그대로):
  "..."
예상과 달랐던 것:

종합 (20명 끝난 뒤)

| 가설 | 지지 | 반박 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 예약 판단이 어렵다 | ?/20 | ?/20 |  |
| H2 걷는 중 휴대폰 사용 | ?/20 | ?/20 |  |
| ... |  |  |  |

판단 기준: 20명 중 13명 이상(65%)이 지지하면 가설 채택. 7명 이하면 기각하고 문서를 고친다.

⚠️ 중간에 결론 내지 않는다. 5명쯤에서 패턴이 보여도 20명을 다 채운다. 초반 편향이 크다.

## 4. B · 웹 트래픽 실험

### 4.1 목적

H5 검증: 한국인이 카미노를 준비하며 실제로 검색하는가, 그리고 우리 페이지가 그 검색에 걸리는가.

도달률 전략의 60%가 검색인데, 이게 안 되면 전략 전체를 다시 짜야 한다.

### 4.2 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 4주 (색인에 2주쯤 걸린다. 6주까지 볼 수도) |
| 시기 | 2026년 9~10월. 가을 시즌 준비자가 검색하는 때 |
| 범위 | 일정 계산기 + 마을 82 + 구간 81 + 루트 3 = 약 170페이지 |
| 홍보 | 하지 않는다. 순수 검색 유입만 본다 |
| 비용 | 도메인·서버 약 30만 |

⚠️ 카페에 홍보하고 싶은 유혹을 참는다. 홍보하면 검색 수요를 측정할 수 없다.

### 4.3 측정

| 지표 | 도구 |
| --- | --- |
| 검색 노출 수 / 클릭 수 / 평균 순위 | Google Search Console, 네이버 서치어드바이저 |
| 유입 검색어 | 동일 |
| 페이지별 유입 | Vercel Analytics |
| 계산기 완료율 | 커스텀 이벤트 |
| 계획 링크 공유 수 | 커스텀 이벤트 |
| 체류 시간 | Analytics |

### 4.4 판단 기준 (사전에 정한다)

이걸 미리 정해두지 않으면 결과를 보고 유리하게 해석하게 된다.

| 결과 | 4주 후 검색 유입 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 | 월 1,500 세션 이상 | 전략 유효. 계속 |
| 🟡 | 월 500~1,500 | 콘텐츠 부족. 6주 더 보고 재판단 |
| 🔴 | 월 500 미만 | 검색 전략 재검토. 카페·유튜브 중심으로 전환 검토 |

보조 지표

- 계산기 완료율 40% 미만 → UX 문제

- 평균 체류 30초 미만 → 콘텐츠가 검색 의도와 안 맞음

- 네이버 유입이 구글의 1/3 미만 → 네이버 대응 별도 필요 (한국 시장에서 치명적)

### 4.5 ⚠️ 네이버를 과소평가하지 않는다

한국인 순례자는 네이버에서 검색한다. 그런데 네이버는 외부 사이트 색인이 구글만큼 관대하지 않다.

- 네이버 서치어드바이저 등록은 필수

- 네이버는 블로그·카페 콘텐츠를 우선 노출한다

- 자체 사이트만으로 네이버를 뚫기 어려울 수 있다 → 블로그 병행 운영 검토

이건 실험으로만 알 수 있다. 4주 결과에서 네이버 비중을 반드시 본다.

## 5. 제휴 조사 (H6)

### 5.1 대상

- 산티아고 전문 여행사 3곳

- 아웃도어 장비 브랜드 2곳

- 여행자 보험사 1곳

### 5.2 물어볼 것

여행사에는 이렇게 접근한다. "저희가 이런 서비스를 준비 중인데, 협업 가능성을 여쭙고 싶다."

1. 온라인 채널을 통한 송객을 받으시나요?
2. 수수료 체계가 어떻게 되나요? (정률 / 정액 / 성과 기준)
3. 연간 카미노 상품 판매 규모가 어느 정도인가요?
4. 고객이 주로 어디서 오시나요?
5. 자유여행 준비하다 패키지로 돌아서는 분이 있나요? 왜요?
   ★ 이게 우리 송객 시나리오의 핵심이다
6. 저희가 어떤 형태로 협업하면 도움이 될까요?

### 5.3 판단 기준

| 결과 | 판단 |
| --- | --- |
| 3곳 중 2곳 이상이 수수료 5% 이상 제시 | R1 모델 유효 |
| 1곳만 긍정 | 단가 하향 조정 후 재계산 |
| 전부 부정적 | R1 삭제. 수익 모델 재설계 |

⚠️ 재무 추정에서 R1이 매출의 35%다. 여기가 무너지면 손익분기가 4년차로 밀린다.

## 6. C · 실측 도보 40일

### 6.0 ⚠️ 방법 두 가지 (2026-07 추가) — 창업팀 도보 vs 필드 테스터 모집

원래 이 장은 "창업팀이 직접 800만 원·40일을 들여 걷는다"만 전제하고 있었다. 그런데 이 조사가 필요한 이유를 뜯어보면 둘로 나뉜다.

| 이유 | 창업팀이 꼭 걸어야 하나 |
| --- | --- |
| 데이터 정확성(규칙 1 — 지어내지 않기) | 아니다. 출처만 있으면 된다(CLAUDE.md 절대 규칙 4 참고 — data/forks.ts처럼 가이드북 출처로 구조를 먼저 채운 사례가 이미 있다) |
| 정밀 지오메트리(GPX)·안개 지도 스토리·커뮤니티 신뢰("걸어보지 않은 팀이 만든 앱은 즉시 판별된다") | 걷는 사람이 필요하지만, 그 사람이 창업팀 본인일 필요는 없다 |

대안: 필드 테스터 프로그램. 어차피 카미노를 걸을 예정인 순례자를 모집해 아래 6.3의 기록 항목(GPX·숙소 체크리스트·랜드마크 사진·갈림길 선택)을 대신 받는다.

|  | 창업팀 단독 도보 | 필드 테스터 모집 |
| --- | --- | --- |
| 비용 | 약 800만 원 + 40일(인건비 기회비용) | 테스터 보상(장비 지원·크레덴시알 우대 등, 단독 도보보다 저렴할 가능성) |
| 데이터 다양성 | 1회, 1인 시점 | 여러 명·여러 시기 — 계절별 데이터 확보에 유리 |
| 커뮤니티 신뢰 | 창업팀이 걸었다는 서사 | 실제 순례자 다수가 참여했다는 사실 자체가 신뢰 근거로 더 강할 수 있다 |
| 데이터 일관성 | 통제 쉬움(기록 방식 훈련된 1인) | 테스터마다 편차 — 체크리스트·간단한 앱/폼으로 보정 필요 |
| 리스크 | 창업팀 부재 시 다른 업무 공백 | 테스터 이탈·불성실 기록 리스크 — 모집 인원을 여유 있게 잡아야 함 |

결정하지 않은 것: 어느 쪽으로 할지, 또는 병행할지는 아직 정하지 않았다. 다만 "실측 도보 완료 전까지 Phase 2 착수 안 함"이라는 조건 자체는 더 이상 유효하지 않다 — 구조·정성적 데이터는 지금 가이드북 출처로 채울 수 있고(6.0 표 첫 줄), 이 장(6장)이 다루는 건 그중에서도 가이드북으로 못 채우는 부분(정밀 지오메트리·1인칭 콘텐츠·커뮤니티 신뢰)이다.

### 6.1 이건 여행이 아니라 조사다

(창업팀이 직접 걷는 경우) 800만 원과 40일을 쓴다. 계획 없이 가면 절반은 낭비된다.

동시에 이건 마케팅 콘텐츠의 원천이기도 하다. 두 목적을 함께 챙긴다.

아래 6.2~6.4는 창업팀 단독 도보를 기준으로 작성돼 있다. 필드 테스터 모집으로 대체하거나 병행하기로 정해지면, 같은 기록 항목(6.3)을 테스터용 안내문·간단한 제출 폼으로 다시 정리해야 한다.

### 6.2 시기와 코스

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 시기 | 2026년 10월 초 출발 ~ 11월 초 도착 |
| 코스 | 프랑스 길 전 구간 (생장 → 산티아고) 773.1km |
| 일수 | 35일 도보 + 예비 5일 |
| 왜 이 시기인가 | ① 성수기를 피해 관찰이 쉽다 ② 겨울 폐쇄 직전이라 개방 기간을 확인할 수 있다 ③ 2027년 봄 출시 역산 |
| ⚠️ 위험 | 비가 많고 일부 알베르게가 이미 닫혀 있다. 닫힌 것도 데이터다 |

#### ⚠️ 출발일 제약 — 반드시 확인

나폴레옹 루트(생장 → 론세스바예스)는 11월 1일부터 3월 31일까지 폐쇄된다.

| 출발일 | 결과 |
| --- | --- |
| 10월 20일 이전 | 나폴레옹 통과 가능. 1일차 데이터를 실측할 수 있다 |
| 11월 1일 이후 | 발카를로스만 가능. 나폴레옹 데이터를 못 얻는다 |

1일차는 카미노에서 부상이 가장 많은 날이고, 우리 고도 결함의 대표 사례다. 이 구간을 직접 걷지 못하면 검증의 핵심이 빠진다.

→ 출발을 10월 초로 앞당긴다. 35일 도보면 11월 초에 마친다.

⚠️ 개방 시기라도 당일 기상에 따라 통제될 수 있다. 생장 순례자 사무소의 안내를 따른다.

### 6.3 매일 기록할 것

앱 없이 시작하므로 스프레드시트 + 사진으로 한다.

#### 구간 기록 (매일 1건)

| 항목 | 방법 |
| --- | --- |
| GPS 트랙 | 워치 또는 폰. GPX(GPS로 기록한 이동 경로를 저장하는 파일 형식) 저장 필수 — 우리 계산 결과와 대조 |
| 실제 소요 시간 (휴식 제외) | 수동 기록 |
| 체감 난이도 1~5 | 주관이지만 일관되게 |
| 몸 상태 | 통증 부위와 강도. H15 임계값 검증의 핵심 |
| 날씨 |  |
| 그늘 없는 구간 | 대략 km |
| 통신 끊긴 구간 | 오프라인 설계 근거 |
| 갈림길 선택 | 오늘 지난 분기점에서 어느 쪽으로 걸었는지, 왜 그쪽을 골랐는지 |
| ⭐ 변형 경로 GPX | 11개 갈림길 중 하나를 지났다면 그 변형 경로도 별도로 GPX 저장 — data/forks.ts M19(갈림길 추천)의 유일한 데이터 소스다 |
| ⭐ 랜드마크 촬영 | 오늘 지난 곳이 안개 지도 19곳 중 하나라면 사진 + 짧은 인상 기록 — F-15 landmarks.ts의 유일한 데이터 소스다 |

#### 마을 기록 (지나는 마을마다)

| 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 서비스 실재 여부 | 물, 바, 상점, 약국, ATM, 배송 접수 |
| 첫 바 개점 시각 | 새벽 출발 시 아침 확보 가능 여부 |
| 상점 시에스타 시간 |  |
| 실제 도착 시각 |  |

#### 숙소 기록 (매일 1~3곳) ★ 가장 중요

□ 원어명 (간판 사진)
□ 유형 (공립/Xunta/본당/수도원/사립/기부제)
□ 실제 침대 수
□ 요금
□ 예약 방법 (전화/WhatsApp/불가) ← 직접 물어본다
□ 개방 기간 ← 직접 물어본다. "언제 닫아요?"
□ ★ 건조기 유무 ← 눈으로 확인
□ 세탁기, 취사, 난방, WiFi
□ ★ 짐 배송 수령 가능 여부 ← 직접 물어본다
□ 콘센트 개수
□ 소등 시각, 문 닫는 시각
□ 몇 시에 만실이 됐나 ← ★ H1 검증의 결정적 데이터
□ 사진 3장 (외관/도미/공용)

하루에 묵는 곳 외에 지나치는 알베르게도 들러서 묻는다. 하루 3곳이 목표. 40일 × 3곳 = 약 120곳. 프랑스 길 주요 숙소의 상당수를 커버한다.

#### ⭐ 보여주기 카드 검증 (매일 최소 1장)

□ 오늘 사용한 카드:
□ 상대: 알베르게 주인 / 약사 / 식당 / 기타
□ 반응
   □ 바로 이해했다
   □ 되물었다 → 어떤 부분에서:
   □ 무시했다 / 거부했다
□ ★ 내 폰을 만지는 것을 꺼렸는가?  ← H20. 가장 중요
□ 응답 선택지가 실제 상황을 커버했나?
   □ 없는 답을 하려 했다 → 무엇:
□ 고칠 문장:

목표: 약국 5곳, 알베르게 20곳에서 검증. H20이 부정적이면 설계를 바꾼다 — 상대는 가리키기만 하고 내가 누르는 방식으로.

#### 관찰 기록 (매일)

· 알베르게 앞에 줄이 있었나? 몇 시부터?
· 만실이라 돌아가는 사람을 봤나?
· 한국인을 몇 명 만났나? 어떤 앱을 쓰던가?
· 오늘 스페인어가 필요했던 순간
· 내가 몰라서 곤란했던 것 ← 제품 아이디어의 원천

### 6.4 인터뷰를 길 위에서도 한다

40일 동안 한국인 순례자를 계속 만난다. 정식 인터뷰 20건과 별개로, 길에서 짧게 묻는다.

· 오늘 몇 시에 나오셨어요? 왜요?
· 숙소는 언제 정하세요?
· 뭐 보고 다니세요? (앱)
· 준비하면서 뭐가 제일 답답했어요?

목표 30명. 3장의 인터뷰보다 짧지만 표본이 커진다.

### 6.5 콘텐츠 산출

| 산출물 | 빈도 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 일일 사진 + 짧은 글 | 매일 | 브런치·인스타 연재 |
| 영상 클립 | 격일 | 유튜브 |
| 구간별 정리 글 | 주 1회 | SEO 가이드 페이지의 원료 |
| 숙소 사진 | 매일 | 제품 데이터 |

⚠️ 콘텐츠 제작이 조사를 방해하지 않게 한다. 기록이 먼저다.

### 6.6 장비

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| GPS 워치 또는 GPX 기록 앱 | 트랙 확보 |
| 보조 배터리 20,000mAh 이상 | 기록량이 많다 |
| 방수 폰 케이스 | 갈리시아는 비가 온다 |
| 노트 + 펜 | 배터리가 없을 때 유일한 수단 |
| 명함 또는 안내지 | 알베르게 주인에게 목적 설명용 (스페인어) |

### 6.7 ⚠️ 안전

이건 조사이기 전에 800km를 걷는 일이다.

- 목표 데이터를 채우려고 무리해서 걷지 않는다

- 몸이 아프면 일정보다 몸이 우선이다. 쉬거나 버스를 탄다

- 여행자 보험은 필수

- 가족에게 일정 공유

- 혼자라면 매일 생존 신고

역설적이지만, 우리가 만드는 제품의 핵심 메시지가 "무리하지 마라"다. 창업자가 데이터 욕심에 무리하면 제품 철학과 모순된다.

## 7. 판단 게이트

언제 무엇을 보고 무엇을 결정하는가. 미리 정해둔다.

### 게이트 1 (인터뷰 후)

| 확인 | 통과 조건 | 불통과 시 |
| --- | --- | --- |
| H1 예약 판단 어려움 | 13/20 지지 | B축 재설계 또는 A축 단독 전환 |
| H2 현장 휴대폰 사용 | 13/20 지지 | 앱 계획 보류, 웹만 |
| H3 부상·이탈 | 10/20 이상 경험 | 부상 회피 엔진 우선순위 하향 |
| H4 준비 단계 공백 | 15/20 지지 | 준비 단계 장악 전략 재검토 |

H1·H2·H4 중 둘 이상 불통과 → 제품 방향 전면 재검토.

### 게이트 2 (트래픽 4주 후)

| 확인 | 통과 조건 | 불통과 시 |
| --- | --- | --- |
| H5 검색 유입 | 월 1,500 세션 | 채널 전략 전환 |
| 네이버 비중 | 구글의 1/3 이상 | 블로그 병행 |
| H6 여행사 수수료 | 3곳 중 2곳 긍정 | 수익 모델 재설계 |

### 게이트 3 (실측 도보 후)

| 확인 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 | 숙소 120곳, GPX 전 구간, 마을 82곳 검증 |
| H12 | 기존 정보가 실제로 부정확했나 |
| H15 | 우리 임계값이 체감과 맞았나 |
| 콘텐츠 | 연재 반응, 구독자 |

### 게이트 4 (성년 시즌 후) — 전업 판단

| 지표 | 전업 전환 기준 |
| --- | --- |
| 도달률 | 20% 이상 (약 2,600명) |
| 제휴 매출 전망 | 연 5,000만 이상 |
| 앱 현장 사용률 | 40% 이상 |

셋 중 둘 이상 충족 → 전업 전환. 그 미만이면 사이드로 유지하거나 정리한다.

⚠️ 02 문서 1부 8.2절의 판단 기준과 이 표를 항상 일치시킨다. 문서마다 다르면 자기합리화의 여지가 생긴다.

## 8. 예산

| 항목 | 금액 | 시기 |
| --- | --- | --- |
| 인터뷰 사례 (20명 × 3만) | 60만 | 2026.08 |
| 도메인·서버 (6개월) | 30만 | 2026.09~ |
| 항공 (왕복) | 150만 | 2026.10 |
| 현지 체류 (40일 × 12만) | 480만 | 2026.10 초~11 초 |
| 장비 (배낭·신발·기록장비) | 100만 | 2026.09 |
| 보험 | 20만 |  |
| 예비 | 60만 |  |
| 합계 | 약 900만 |  |

02 문서에서 830만으로 잡았던 Phase 0 예산을 900만으로 수정한다. 인터뷰 사례와 장비가 누락돼 있었다.

## 9. 이 계획의 한계

정직하게 적는다.

| 한계 | 영향 |
| --- | --- |
| 20명은 통계적으로 유의하지 않다 | 정성 조사다. 경향만 본다. 수치화하지 않는다 |
| 모집 편향 | 카페·블로그에서 모으면 정보 탐색 적극층에 치우친다. 가장 도움이 필요한 무관심층이 빠진다 |
| 1인 실측의 주관성 | 체감 난이도, 통증은 개인차가 크다. H15 검증의 근거로는 약하다 |
| 가을 1회 관측 | 성수기(5~6월) 혼잡을 못 본다. H1의 결정적 검증은 못 한다 |
| 트래픽 4주는 짧다 | SEO는 원래 수개월이 걸린다. 초기 신호로만 본다 |
| 갈림길은 한 번에 한쪽만 걷는다 | 11개 분기점마다 변형이 2~3개인데, 한 번의 도보로는 각 분기점당 하나만 실측된다. 나머지 변형(예: 사모스를 걸으면 산 실은 못 걷는다)은 공개 GPX나 후속 방문으로 보완해야 한다 — M19(갈림길 추천) 완성이 그만큼 늦어질 수 있다 |

→ 특히 마지막 두 개가 아프다. 성수기 혼잡과 장기 SEO는 2027년 봄에야 확인된다. 그때까지는 잠정 판단으로 간다.

## 10. 다음 2주 안에 할 일

| # | 항목 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 네이버 카페 운영진에 인터뷰 모집 문의 | 1주 |
| 2 | 순례자 협회 접촉 (데이터 + 인터뷰 협조) | 1주 |
| 3 | 인터뷰 질문지 인쇄, 녹음 환경 점검 | 1주 |
| 4 | 파일럿 인터뷰 1명 — 질문지 다듬기 | 2주 |
| 5 | 여행사 3곳 연락처 확보 | 2주 |
| 6 | 실측 도보 항공권 가격 조사 | 2주 |

4번을 반드시 한다. 첫 인터뷰는 질문지가 어색해서 망친다. 그걸 파일럿으로 쓴다.