# 04 · 실행 계획

1부 경쟁과 대체재 · 2부 콘텐츠와 검색 · 3부 부상 콘텐츠 · 4부 제휴 실무 · 5부 런칭과 운영 v2.1 · 2026년 7월

## 목차

| 부 | 내용 |
| --- | --- |
| 1부 | 경쟁과 대체재 — 진짜 경쟁자는 앱이 아니다 |
| 2부 | 콘텐츠와 검색 — SEO는 전략 그 자체 |
| 3부 | 부상 콘텐츠 45개 — 의료 검수 프로세스 포함 |
| 4부 | 제휴 실무 — 이메일 초안과 질문지 |
| 5부 | 런칭과 운영 — 성년 시즌, 데이터 갱신, CS |

# 1부 · 경쟁과 대체재

## 1. 경쟁 지형을 다시 그린다

이전 문서는 앱끼리 비교했다. 틀린 프레임이다.

한국인 순례자는 "카미노 앱을 고르는" 게 아니라 "이 여행을 어떻게 감당할지" 를 고른다. 그 선택지가 진짜 경쟁 지형이다.

비용
        ↑
  600만 ┤                        ● 여행사 풀패키지
        │
  400만 ┤                  ● 세미패키지
        │
        │       ★ 우리 (20~50만)
   50만 ┤
        │
    0원 ┤ ● 혼자 (카페 + 무료앱)
        └───────────────────────────→ 안심
          불안                    안심

우리는 "혼자"와 "세미패키지" 사이의 빈 곳을 노린다.

## 2. 대체재별 심층 분석

### 2.1 여행사 패키지 — 가장 중요한 경쟁자

#### 상품 구조

| 유형 | 가격대 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| 풀패키지 (인솔자 동행) | 500~600만 | 항공 + 전 구간 숙소 + 짐배송 + 인솔 + 일부 식사 |
| 세미패키지 | 350~450만 | 항공 + 숙소 + 짐배송, 인솔 없음 |
| 현지 지원형 | 200~300만 | 숙소 + 짐배송만 |

실제 국내 상품 사례에서 전 구간 짐 배송이 약 200유로로 별도 표기되고, 43일 일정이 구성된다.

#### 왜 사람들이 이걸 사는가

| 이유 | 우리 축 |
| --- | --- |
| 숙소를 못 잡을까 봐 | B |
| 언어가 안 통해서 | A + B |
| 나이가 있어서 몸이 걱정돼서 | A |
| 혼자 가기 무서워서 | F (2026-07 추가, 아직 미검증) |
| 알아볼 시간이 없어서 | A + B |

→ 다섯 개의 구매 이유 전부가 지금은 축이 하나씩 있다. 여행사는 우리와 같은 문제를 팔고 있다. ("혼자 가기 무서워서"는 한동안 어느 축에도 없었다가 F축으로 승격됨 — 02 문서 5.12절, 03 문서 F-28. 다만 A·B와 달리 아직 검증 전이라 비중 있게 취급하지 않는다)

#### 약점

| 약점 | 우리 기회 |
| --- | --- |
| 비싸다 (10~30배) | 가격 |
| 일정이 고정 | 자유도 |
| 알베르게가 아니라 호텔 — 순례 경험이 희석된다 | 진정성 |
| 만나는 사람이 한국인 일행뿐 | 경험 |
| 예약이 전 구간이라 부담 | 부분 선택 |

핵심 공격 포인트: "패키지로 가면 알베르게에 안 묵는다." 순례 경험의 대부분이 알베르게에서 일어난다. 여행사는 이걸 못 준다. 우리는 알베르게에 묵으면서 안심할 수 있게 한다.

#### 그런데 적이 아니다

여행사는 R5(반패키지)의 실행 파트너이자 R6(송객)의 대상이다.

- 자유여행을 준비하다 포기하는 사람 → 여행사로 송객 (수수료)

- 반패키지 → 여행사가 실제 예약·결제 (화이트라벨)

→ 인터뷰 때 "자유여행 준비하다 패키지로 돌아서는 분이 있나요? 왜요?"를 반드시 묻는다. 이 답이 우리 상품의 설계도다.

### 2.2 네이버 카페 — 정보의 실질 허브

| 제공 | 강도 |
| --- | --- |
| 실시간 현지 정보 | ★★★ |
| 경험자의 답변 | ★★★ |
| 동행 구하기 | ★★★ |
| 정서적 지지 | ★★★ |
| 구조화된 정보 | ★ |
| 검색성 | ★ |

#### 이기는 곳 / 못 이기는 곳

| 질문 | 승자 |
| --- | --- |
| "사리아 5일 일정 짜줘" | 우리 (계산) |
| "포르토마린 알베르게 어때요?" | 카페 (경험) |
| "무릎 아픈데 어떡하죠?" | 카페 (공감) + 우리 (판단) |
| "지금 만실인가요?" | 카페 (실시간) |
| "신발 뭐 사요?" | 카페 (경험) → 우리가 노릴 곳 |
| "며칠 걸리나요?" | 우리 |

카페와 싸우지 않는다. 카페는 경험과 실시간을, 우리는 계산과 판단을 맡는다. ⚠️ "동행 구하기"(위 표, 카페 ★★★)는 예외다 (2026-07 F축 추가). 카페의 자유게시판형 "동행 구함" 글과 정면으로 경쟁하지 않는다 — 우리는 앱 안에서 출발일·구간이 맞는 사람을 구조적으로 매칭하는 좁은 기능(F-28)만 한다. 카페식 커뮤니티를 통째로 만드는 게 아니다.

#### 접근 원칙

| 하는 것 | 하지 않는 것 |
| --- | --- |
| 운영진에 사전 허락받고 무료 도구 공유 | 무단 홍보 글 |
| 질문에 성실히 답하기 (링크 없이) | 답변마다 링크 걸기 |
| 실측 도보 연재로 자연스러운 인지 | 바이럴 알바 |
| 인터뷰 모집도 허락받고 | 회원 DM |

⚠️ 네이버 카페는 상업적 접근에 매우 적대적이다. 한 번 찍히면 복구가 안 된다.

### 2.3 글로벌 앱 — 우리 축과 다르다

| 앱 | 강점 | A·B축 대응 |
| --- | --- | --- |
| Buen Camino | 45개 루트, 100만+ 다운로드, 9개 언어, 무료 | 숙소 목록. 부상 축 없음 |
| Wise Pilgrim | 14년 업력, 오프라인 지도, 2026 리뉴얼, $4.99 | 숙소 목록 + 예약 연결. 부상 축 없음 |
| Gronze | 숙소 DB 최고 수준 (스페인어) | 숙소 정보. 부상 축 없음 |
| Camino Ninja | 커뮤니티 | — |
| 공식 디지털 크레덴시알 | QR 도장 | — |

→ 어느 앱도 "부상"을 다루지 않는다. 목록은 주지만 판단은 안 준다.

**한국인은 전체 순례자의 1.4%**라 이들이 한국어에 투자할 이유가 없다.

### 2.4 "아무것도 안 함" — 가장 큰 경쟁자

절반 이상은 카페 몇 번 보고 그냥 간다. 이기는 방법은 하나뿐이다. 검색했을 때 우리가 거기 있는 것.

## 3. 포지셔닝 문장

"알베르게에 묵으면서, 여행사만큼 안심하고."

| 대상 | 메시지 |
| --- | --- |
| 혼자 갈 사람 | 필요한 날만 잡으면 됩니다 |
| 패키지 고민 중인 사람 | 그 돈의 10분의 1이면 됩니다 |
| 60대 | 무리하지 않는 일정을 짜드립니다 |
| 30대 | 짧은 기간에 최대한 |

# 2부 · 콘텐츠와 검색

## 4. SEO는 전략 그 자체다

검색이 유일한 100% 관문이다(→ 02 문서 1부 5.4). 자원의 대부분이 여기 간다.

### 4.1 페이지 구성

| 유형 | 수 | 생성 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 마을 | 82 | 자동 | 1 |
| 구간 | 81 | 자동 | 1 |
| 루트 | 3 | 반자동 | 1 |
| 무료 도구 (비용·배낭·타임라인) | 3 | 수기 | 1 |
| Phase 1 소계 | 약 169 |  |  |
| 무료 도구 (문장·짐배송·예산·접근교통) | 4 | 수기 | 2 |
| 부상 가이드 | 45 | 수기 | 2 |
| 숙소 가이드 | 35 | 수기 | 2 |
| 준비 가이드 | 40 | 수기 | 2 |
| 일정 추천 | 25 | 반자동 | 2 |
| 상황 대응 | 25 | 수기 | 2 |
| 랜드마크 19곳 | 19 | 실측 도보 후 수기 | 2 |
| 갈림길 11곳 | 11 | 실측 도보 후 수기 | 2 |
| 접근·귀환 교통 | 8 | 수기 | 1 |
| 이동수단·접근성 | 6 | 수기 | 2 |
| 최종 합계 | 약 364 |  |  |

### 4.2 ⭐ 검색어 목록 — A·B축 중심

이전 계획은 "마을 이름"에 치우쳐 있었다. A·B축을 사업으로 잡았으니 검색어도 바뀐다.

⚠️ 2026-07에 C·D·E축이 추가됐지만 여기 키워드 목록은 아직 안 늘렸다. 실제 검색량 조사 없이 키워드를 지어내지 않는다 — 필요해지면 별도로 조사한다.

#### A축 · 부상 (45페이지) — 가장 중요

| 유형 | 예시 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| 신발 | 산티아고 순례길 신발 추천 / 등산화 vs 트레킹화 / 사이즈 / 길들이기 | ★★★ |
| 물집 | 물집 예방 / 터뜨리기 / 양말 추천 / 발 관리 | ★★★ |
| 무릎 | 무릎 통증 / 보호대 / 스틱 필요한가 / 내리막 걷는 법 | ★★★ |
| 배낭 | 무게 / 크기 / 짐 줄이기 / 패킹 | ★★★ |
| 체력 | 체력 준비 / 훈련 / 60대 가능한가 / 무릎 안 좋은데 | ★★★ |
| 부상 대응 | 발목 삐었을 때 / 족저근막염 / 아킬레스건염 / 근육통 | ★★☆ |
| 현지 의료 | 스페인 약국 / 병원 / 약 이름 / 물리치료 | ★★☆ |
| 보험 | 여행자 보험 / 장기 체류 / 도보 여행 보험 | ★★★ |
| 짐 배송 | 동키 서비스 / 요금 / 코레오스 | ★★☆ |

#### B축 · 숙소 (35페이지)

| 유형 | 예시 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| 알베르게 기본 | 알베르게란 / 공립 사립 차이 / 요금 / 크레덴시알 | ★★★ |
| 예약 | 예약 되나요 / 방법 / 전화 스페인어 | ★★★ |
| 만실 | 자리 없으면 / 성수기 / 몇 시에 도착 | ★★★ |
| 마을별 숙소 | (마을명) 알베르게 — 82개 마을 페이지와 연결 | ★★★ |
| 시설 | 세탁 / 취사 / 와이파이 / 콘센트 / 침낭 필요한가 | ★★☆ |
| 빈대 | 빈대 / 베드버그 / 예방 / 물렸을 때 | ★★☆ |
| 대안 숙소 | 호스텔 / 펜션 / 부킹닷컴 | ★★☆ |

#### 접근 교통 (8페이지) — 준비 단계 최대 검색어

| 검색어 | 현재 국내 자료 |
| --- | --- |
| 생장피드포르 가는 법 | 파편적 |
| 인천에서 산티아고 순례길 | 파편적 |
| 파리에서 생장 | 있으나 오래됨 |
| 바욘 생장 기차 | 거의 없음 |
| 팜플로나에서 생장 버스 | 거의 없음 |
| 산티아고에서 한국 오는 법 | 거의 없음 |
| 산티아고 순례길 항공권 | 여행사 광고뿐 |
| 순례길 짐 미리 보내기 | 거의 없음 |

"어떻게 가지?"가 준비 단계의 첫 질문인데 국내 자료가 낡았거나 파편적이다.

#### 이동수단·접근성 (6페이지)

| 검색어 | 현재 국내 자료 |
| --- | --- |
| 산티아고 순례길 메세타 건너뛰기 | 거의 없음 |
| 부르고스 레온 버스 | 없음 |
| 산티아고 순례길 자전거 | 파편적 |
| 순례길 중간에 버스 타도 되나 | 거의 없음 |
| 휠체어로 산티아고 순례길 | 없음 |
| 전동 핸드바이크 순례 | 없음 |
| 무릎 안 좋은데 순례길 | 파편적 |

"걷다가 힘들면 어떡하지"는 출발 전부터 하는 걱정인데 답이 없다.

#### 갈림길 (11페이지) — 검색 공백

| 검색어 | 현재 국내 자료 |
| --- | --- |
| 나폴레옹 vs 발카를로스 | 거의 없음 |
| 산티아고 순례길 겨울 피레네 | 거의 없음 |
| 사모스 vs 산 실 | 거의 없음 |
| 비야르 데 마사리페 | 거의 없음 |
| 에우나테 성당 가는 법 | 거의 없음 |
| 부르고스 강변길 | 없음 |
| 칼사다 로마나 (로마 가도) | 없음 |
| 프라델라 우회 | 없음 |

전부 실제로 순례자가 고민하는 지점인데 한국어 자료가 없다.

#### 기본·준비 (40) / 상황·기타 (25)

일정, 비용, 시기, 크레덴시알, 항공, 짐 목록, 코스 선택 / 이중 순례자, 피니스테레, 완주 후, 스페인어, 안전, 혼자 가기.

### 4.3 작성 순서

검색량이 아니라 "우리 축"과 "경쟁 공백" 기준으로 정한다.

| 순위 | 묶음 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 접근 교통 | 준비의 첫 질문. 8페이지로 검색 초입을 잡는다 |
| 1 | 신발·물집 | A축 진입점. 국내 정보가 파편적 |
| 2 | 알베르게 예약 가능 여부 | B축 진입점. 잘못된 정보가 퍼져 있다 |
| 3 | 배낭 무게 | 계산기와 직결 |
| 4 | 무릎·내리막 | 우리만의 데이터(하강) 활용 |
| 5 | 마을·구간 163개 | 자동 생성 |
| 6 | 여행자 보험 | R1 진입점 |
| 7 | 이중 순례자 | 검색 공백이 가장 크다 |
| 7 | 랜드마크 19곳 | 안개 지도 콘텐츠와 SEO를 동시에. 실측 사진 필수 |
| 7 | 갈림길 11곳 | "나폴레옹 발카를로스", "사모스 산실" 등 실검색어. 국내 자료가 거의 없다 |
| 8 | 나머지 |  |

### 4.4 콘텐츠 원칙

| 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| 실제로 답한다 | 콘텐츠 농장 금지 |
| 모르면 모른다고 쓴다 | 데이터 없으면 "확인 중" |
| 의료는 검수 후에만 | 부상 45개가 전부 여기 걸린다 |
| 상품을 먼저 꺼내지 않는다 | 정보 → 판단 → (필요하면) 상품 |
| 실측 사진을 쓴다 | 스톡 이미지 금지 |
| 날짜를 표시한다 | "2026년 10월 확인" |

### 4.5 ⚠️ 네이버 대응

한국인은 네이버에서 검색한다. 그런데 네이버는 외부 사이트 색인이 구글만큼 관대하지 않다.

| 대응 | 내용 |
| --- | --- |
| 서치어드바이저 등록 | 필수 |
| 사이트맵 제출 | 필수 |
| 블로그 병행 운영 | 네이버는 블로그·카페를 우선 노출한다 |
| 콘텐츠 이원화 | 블로그는 경험·후기, 자체 사이트는 도구·데이터 |

4주 트래픽 실험에서 네이버 비중이 구글의 1/3 미만이면 블로그를 본격 운영한다. (→ 05 문서 4.5)

# 3부 · 부상 콘텐츠 설계

## 0. 이 문서의 위치

부상(A축)이 수익의 절반 이상을 만든다. 그런데 그 근거가 되는 콘텐츠 45개는 아직 목차조차 없었다.

동시에 가장 위험한 영역이다. 잘못 쓰면 사람이 다치고 우리가 법적 책임을 진다.

이 문서는 무엇을 쓸지와, 쓰기 전에 무엇을 지켜야 하는지를 정한다.

## 1. ⚠️ 대원칙 — 먼저 읽는다

### 1.1 우리가 하는 것과 하지 않는 것

✅ 하는 것
   · 무엇이 흔히 보고되는지 알린다
   · 준비 단계에서 무엇을 결정해야 하는지 알린다
   · 일정을 무리하지 않게 설계한다
   · 전문가에게 갈 수 있게 돕는다 (카드, 위치, 언어)
   · 전문가의 판단을 일정에 반영한다

❌ 하지 않는 것
   · 진단한다 ("족저근막염입니다")
   · 약을 지정한다 ("이 약을 드세요")
   · 용량·복용법을 쓴다
   · "괜찮다"고 안심시킨다
   · 치료법을 처방한다

우리는 통로다. 판단자가 아니다.

### 1.2 표현 규칙

| ❌ | ✅ |
| --- | --- |
| "족저근막염입니다" | "발뒤꿈치 통증은 여러 원인이 있습니다" |
| "이 약을 드세요" | "약국에서 증상을 설명하는 카드를 준비했습니다" |
| "3일 쉬면 낫습니다" | "쉬는 기간은 전문가와 상의하세요" |
| "괜찮습니다" | "판단이 어려우면 진료를 받으세요" |
| "치료법은" | "일반적으로 알려진 대응은" |
| "반드시 ~하세요" | "~하는 것이 권장됩니다" |

### 1.3 모든 페이지 하단 고정

이 글은 일반적인 참고 정보이며 의학적 진단이나 치료 조언이 아닙니다.
증상이 있을 경우 의료 전문가와 상담하십시오.
스페인 응급번호: 112

## 2. 의료 검수 프로세스

### 2.1 검수 없이 게시하지 않는다

45개 페이지 전부가 검수 대상이다. 예외 없다.

① 초안 작성          ← 우리
② 사실 확인          ← 공개 자료 대조
③ ★ 의료 자문 검수   ← 정형외과 또는 스포츠의학
④ 표현 수정          ← 1.2절 규칙 적용
⑤ 재검수            ← 수정본 확인
⑥ 게시 + 검수일 표시
⑦ 연 1회 재검토

### 2.2 자문 계약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 정형외과 전문의 또는 스포츠의학 전문의 |
| 보조 | 물리치료사 (보행·재활 영역) |
| 형태 | 월 정액 또는 건당 |
| 범위 | 콘텐츠 검수 + 보여주기 카드 의료 8장 + 위험 산정 로직 검토 |
| 예상 비용 | 300~500만 |
| 시점 | 부상 콘텐츠 착수 전 (2026년 11월) |

### 2.3 검수 요청 양식

[검수 요청]
페이지: (제목)
목적: 순례 준비자에게 ○○을 알리기 위함
대상: 40~70대 일반인, 의학 지식 없음

확인 부탁드릴 것
□ 사실관계 오류
□ 진단·처방으로 읽힐 여지
□ 위험한 자가 대응을 유도하는 부분
□ "전문가에게 가야 하는 신호"가 빠졌는지
□ 표현 강도가 적절한지

### 2.4 ⚠️ 검수자가 거부하면 게시하지 않는다

"이건 쓰지 마세요"라고 하면 안 쓴다. 다시 설득하지 않는다.

## 3. 콘텐츠 45개 목차

### 3.1 신발 (9)

물집의 최대 변수. A축 진입점이자 R2 커머스의 핵심.

| # | 제목 | 검색 의도 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 산티아고 순례길 신발, 무엇을 봐야 하나 | 기준을 모른다 | ★★★ |
| S2 | 등산화 vs 트레킹화 vs 러닝화 | 종류 선택 | ★★★ |
| S3 | 신발 사이즈 — 왜 크게 신어야 하나 | 발이 붓는다는 걸 모른다 | ★★★ |
| S4 | 신발 길들이기, 언제부터 얼마나 | D-60 행동 유도 | ★★★ |
| S5 | 방수 신발이 꼭 필요한가 | 갈리시아 비 | ★★☆ |
| S6 | 양말이 신발만큼 중요한 이유 | 소재·두께 | ★★★ |
| S7 | 깔창을 바꿔야 할까 | 발 아치 | ★★☆ |
| S8 | 신던 신발로 가도 되나 | 안 사도 되는 경우 | ★★☆ |
| S9 | 현지에서 신발을 사야 한다면 | 비상 상황 | ★☆☆ |

S8을 반드시 쓴다. "안 사도 된다"고 말하는 페이지가 있어야 나머지 8개가 신뢰를 얻는다.

### 3.2 발 (8)

| # | 제목 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 물집은 왜 생기나 | ★★★ |
| F2 | 물집 예방 — 걷기 전에 하는 것 | ★★★ |
| F3 | 물집이 생겼을 때 (⚠️ 검수 최우선) | ★★★ |
| F4 | 발을 마르게 유지하는 법 | ★★★ |
| F5 | 발뒤꿈치 통증 | ★★☆ |
| F6 | 발가락·발볼 통증 | ★★☆ |
| F7 | 발톱 문제 | ★★☆ |
| F8 | 매일 하는 발 관리 루틴 | ★★★ |

⚠️ F3(물집 대응)이 가장 위험한 페이지다. 자가 처치를 유도하면 감염 위험이 있다. 검수를 가장 엄격하게 받는다.

### 3.3 무릎·다리 (8)

| # | 제목 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| K1 | 무릎이 아픈 이유 — 오르막보다 내리막 | ★★★ |
| K2 | 내리막 걷는 법 (우리 하강 데이터 활용) | ★★★ |
| K3 | 등산스틱, 정말 필요한가 | ★★★ |
| K4 | 무릎보호대 (⚠️ 의료기기 표현 주의) | ★★☆ |
| K5 | 종아리·정강이 통증 | ★★☆ |
| K6 | 아킬레스건 부위 통증 | ★★☆ |
| K7 | 발목을 삐었을 때 | ★★☆ |
| K8 | 무릎이 안 좋은데 갈 수 있을까 | ★★★ |

K8이 60대 사용자의 첫 검색어일 가능성이 크다. 겁주지도, 안심시키지도 않는다. "전문가와 상의하세요"가 결론이어야 한다.

### 3.4 배낭·짐 (6)

| # | 제목 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 배낭 무게 — 체중의 10%라는 기준 | ★★★ |
| B2 | 배낭 크기와 종류 | ★★☆ |
| B3 | 배낭 메는 법 (어깨가 아닌 골반) | ★★★ |
| B4 | 짐 줄이는 법 — 실제로 안 쓴 것들 | ★★★ |
| B5 | 짐 배송을 쓸까 말까 (비용·부상 트레이드오프) | ★★★ |
| B6 | 무게가 몸에 미치는 영향 | ★★☆ |

### 3.5 체력·일정 (7)

| # | 제목 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 출발 전 체력 준비, 언제부터 | ★★★ |
| P2 | 하루 몇 km가 적당한가 | ★★★ |
| P3 | 초반 3일이 왜 위험한가 | ★★★ |
| P4 | 휴식일을 넣어야 하는 이유 | ★★★ |
| P5 | 60대·70대의 순례 | ★★★ |
| P6 | 걷는 속도와 리듬 | ★★☆ |
| P7 | 몸이 보내는 신호 — 언제 멈춰야 하나 | ★★★ |

P3과 P7이 우리 일정 엔진의 근거를 설명하는 페이지다. 여기서 제품과 콘텐츠가 이어진다.

### 3.6 현지 대응 (7)

| # | 제목 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 스페인 약국 이용법 | ★★★ |
| L2 | 병원에 가야 하는 경우 | ★★★ |
| L3 | 상비약으로 뭘 가져가나 (⚠️ 약명 지정 금지) | ★★★ |
| L4 | 여행자 보험 — 무엇을 봐야 하나 | ★★★ |
| L5 | 보험금 청구 절차 | ★★☆ |
| L6 | 물리치료사 찾기 | ★☆☆ |
| L7 | 일정을 바꿔야 할 때 | ★★☆ |

⚠️ L3은 특히 조심한다. "이 약을 가져가세요"가 아니라 **"약사와 상의해 준비하세요"**로 쓴다. 성분명도 우리가 지정하지 않는다.

## 4. 콘텐츠와 제품의 연결

콘텐츠가 제품으로, 제품이 콘텐츠로 이어져야 한다.

| 콘텐츠 | 연결되는 제품 |
| --- | --- |
| P2 하루 몇 km | → 일정 계산기 |
| P3 초반 3일 | → 일정 계산기 (초반 적응 로직 설명) |
| K1·K2 내리막 | → 구간별 하강 데이터 |
| B1 배낭 무게 | → 배낭 무게 계산기 |
| B5 짐 배송 | → 짐배송 비용·리스크 비교 |
| L1 약국 | → 보여주기 카드 A1~A3 |
| L2 병원 | → 보여주기 카드 A4 |
| L4 보험 | → 보험 비교 (R1) |
| S1~S9 신발 | → 장비 안내 (R2) |

⚠️ 콘텐츠 안에 구매 링크를 직접 넣지 않는다. (02 문서 4부 7.2) "일정을 계산해보세요" → 결과 화면에서 준비물 안내 순서로 간다.

## 5. 작성 계획

### 5.1 일정

| 시기 | 작업 |
| --- | --- |
| 2026.10 초~11 초 | 실측 도보 40일 — 나폴레옹 폐쇄(11/1) 전 출발 |
| 2026.11 | 의료 자문 계약 |
| 2026.12 | 초안 45개 (주 12개 속도) |
| 2027.01 | 검수 및 수정 |
| 2027.01 말 | 게시 완료 — 검색 피크 전 |

⚠️ 혼자서는 어렵다. 45개 × (작성 3시간 + 수정 1시간) = 약 180시간. 외주 또는 자문 의료진과의 공동 작성을 미리 계획한다.

### 5.2 우선순위

전부 못 쓰면 이 순서로 쓴다.

| 순위 | 묶음 | 개수 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 신발 S1~S4, S8 | 5 |
| 2 | 물집 F1~F3, F8 | 4 |
| 3 | 무릎 K1, K2, K8 | 3 |
| 4 | 체력·일정 P2~P4, P7 | 4 |
| 5 | 배낭 B1, B3, B5 | 3 |
| 6 | 현지 L1, L2, L4 | 3 |
| 소계 (필수) |  | 22 |
| 7~ | 나머지 | 23 |

22개만 있어도 A축은 성립한다.

### 5.3 실측 도보에서 확인할 것

□ 실제로 어떤 부상이 나에게 발생했나 (일자, 부위, 강도)
□ 다른 순례자에게 무엇이 발생했나 (관찰 + 짧은 대화)
□ 약국에서 무엇을 권하나 (5곳 이상)
□ 물리치료사가 길 위에 실제로 있나
□ 병원 접근성 (어느 마을에 있나)
□ 내 신발·양말·깔창이 실제로 어땠나
□ 배낭 무게가 몸에 어떻게 왔나
□ 내리막 구간에서 무릎이 실제로 어땠나 (하강 데이터 검증)

⚠️ 자기 몸으로 실험하지 않는다. 아프면 쉰다. 데이터보다 몸이 먼저다.

## 6. 콘텐츠 형식

### 6.1 페이지 구조

제목 (검색어 그대로)

한 줄 요약 — 결론부터

■ 왜 이런 일이 생기나
   (원인. 검수 대상)

■ 준비 단계에서 할 수 있는 것
   (예방. 가장 중요)

■ 이미 생겼다면
   (⚠️ 자가 처치를 유도하지 않는다.
     "전문가에게 가는 방법"을 알려준다)

■ 언제 진료를 받아야 하나
   ★ 모든 부상 페이지에 필수

■ 관련 도구
   (계산기, 카드 등)

─────────────────
검수: 2027년 1월 · ○○○ 전문의
면책 고지

"언제 진료를 받아야 하나"를 모든 페이지에 넣는다. 이게 우리가 판단자가 아니라 통로임을 보여준다.

### 6.2 이미지

원칙

실측 도보 사진을 쓴다. 스톡 이미지 금지

상처·물집 사진은 쓰지 않는다 (혐오감, 자가 처치 유도)

도식은 직접 그린다

신발·장비는 실제 사용한 것만

## 7. 지표

| 지표 | 목표 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 부상 페이지 검색 유입 | 전체의 35% | A축 진입 |
| 평균 체류 | 90초+ | 실제로 읽는가 |
| 계산기 연결률 | 20% | 제품으로 이어지는가 |
| 보험 비교 도달률 | 8% | R1 |
| 장비 안내 도달률 | 12% | R2 |
| "도움이 됐나요" 긍정률 | 80% | 품질 |

## 8. 열린 질문

| # | 질문 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 의료 자문을 어디서 구하나 | 스포츠의학회, 지인 소개, 유료 플랫폼 |
| 2 | 검수 비용이 예산을 넘으면 | 22개 필수분만 검수하고 나머지 보류 |
| 3 | 검수자가 "이 서비스 자체가 위험하다"고 하면 | 그 의견을 존중하고 범위를 줄인다 |
| 4 | 물집 대응(F3)을 아예 안 쓰는 게 나은가 | 검수자 판단에 따른다 |
| 5 | 60대 대상 표현이 적절한가 | 인터뷰 대상 3명에게 초안 검토 요청 |

3번을 진지하게 받아들인다. 전문가가 위험하다고 하면 우리 사업 계획보다 그 판단이 우선이다.

# 4부 · 제휴 실무

## 0. 왜 이게 급한가

R1(보험)이 매출의 33%다. 그런데 제휴 가능성도 규제 가능성도 확인이 안 됐다.

여기가 막히면 사업모델을 다시 짜야 한다. 인터뷰보다 먼저, 혹은 병행해서 확인한다.

| 대상 | 검증 | 우선 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보험사·GA | H16 | 🔴 | 2026.09 |
| 여행사 | R5·R6 | 🟠 | 2026.09 |
| 장비 브랜드·유통 | R2 | 🟠 | 2026.10 |
| 짐 배송 | R4 | 🟡 | 2026.11 |
| 인쇄 (포토북) | R7 | 🟢 | 2027.03 |

## 1. 접촉 전 공통 준비

### 1.1 우리를 어떻게 소개할 것인가

⚠️ "창업 준비 중입니다"라고 하면 대화가 끝난다. 실체를 먼저 만든다.

| 준비물 | 상태 |
| --- | --- |
| 웹사이트 (계산기 + SEO 페이지) | 접촉 전 공개 |
| 실측 도보 계획서 1장 | 작성 |
| 시장 자료 1장 (순례자 통계) | 01 문서에서 발췌 |
| 명함·이메일 도메인 | 확보 |

### 1.2 소개 문구 (공통)

산티아고 순례길을 준비하는 한국인을 위한 서비스를 만들고 있습니다.

한국인 순례자는 연간 7,481명(2025년 공식 통계)이고,
2027년은 25년 주기의 성년(Año Santo)이라 크게 늘 것으로 봅니다.

이들은 평균 35일을 걷고 1인당 400만 원 안팎을 씁니다.
그런데 준비 과정이 전부 개인의 검색에 맡겨져 있습니다.

저희는 부상 예방과 숙소 확보, 두 가지를 한국어로 해결합니다.
2026년 10월에는 800km 전 구간을 직접 걸으며 데이터를 실측할 예정입니다.

핵심은 "우리가 뭘 팔지"가 아니라 "이 시장이 있다"를 먼저 보여주는 것이다.

## 2. 🔴 보험 — 최우선

### 2.1 왜 보험인가

| 이유 | 설명 |
| --- | --- |
| 단가가 가장 크다 | 40일 장기 보험료 15~25만. 수수료 15~20% |
| 니즈가 명확하다 | 40일 해외 체류 + 도보. 안 드는 사람이 드물다 |
| 시점이 맞는다 | D-60에 결정. 우리가 그 시점을 잡고 있다 |
| 경쟁이 없다 | 순례 특화 안내를 하는 곳이 없다 |

### 2.2 접촉 대상

| 유형 | 예 | 장단 |
| --- | --- | --- |
| 보험사 직접 | 대형 손보사 | 브랜드, 절차 느림 |
| GA (법인보험대리점) | 여행자보험 전문 | 실무 빠름. 우선 접촉 |
| 여행자보험 비교 플랫폼 |  | 제휴 구조가 이미 있음 |

3곳 이상 접촉한다. 한 곳만 보면 조건을 비교할 수 없다.

### 2.3 이메일 초안

제목: 산티아고 순례길 준비자 대상 여행자보험 제휴 문의

안녕하세요.
산티아고 순례길을 준비하는 한국인을 위한 서비스를 준비 중인 ○○○입니다.

■ 배경
- 한국인 순례자 연 7,481명 (2025년, 산티아고 순례자 사무소 공식 통계)
- 2027년은 25년 주기 성년으로 큰 폭 증가 예상
- 평균 체류 35일. 40일 이상 장기 여행자보험 수요

■ 저희 서비스
출국 90일 전부터 일정 설계와 준비를 돕는 웹 서비스입니다.
현재 [URL]에서 무료 도구를 운영 중입니다.

■ 문의드리고 싶은 것
1. 장기 도보 여행 특성을 반영한 상품이 있는지
2. 온라인 채널 제휴 구조와 조건
3. 제휴 시 저희 역할의 법적 범위

특히 3번을 중요하게 보고 있습니다.
보험 모집 규제상 저희가 할 수 있는 범위를 정확히 알고 싶습니다.

편하신 때에 짧게 통화할 수 있을까요.

⚠️ 3번을 먼저 묻는 것이 중요하다. 나중에 알면 늦는다. 그리고 규제를 아는 파트너로 보인다.

### 2.4 통화 시 물어볼 것

[상품]
1. 40일 이상 장기 여행자보험 상품이 있나요?
2. 도보·트레킹이 담보에 포함되나요? 제외되나요?
   ★ 이게 핵심이다. 위험 스포츠로 분류되면 보장이 안 될 수 있다
3. 기왕증(무릎 관절 등)이 있으면 어떻게 되나요?
   ★ 60대 사용자가 많다
4. 현지 병원 이용 시 절차는? 캐시리스 되나요?
5. 보험금 청구에 필요한 서류는? (→ 카드 A8 설계에 반영)

[제휴]
6. 온라인 채널 제휴를 받으시나요?
7. 수수료 체계가 어떻게 되나요?
8. 저희가 할 수 있는 것과 못 하는 것의 경계는?
   - 상품 비교표 게시는?
   - 링크 연결은?
   - 가입 절차 진행은?
9. 광고 심의가 필요한 범위는?

[규모]
10. 유사 제휴 사례가 있나요? 전환율은 어느 정도인가요?

### 2.5 판단 기준

| 결과 | 판단 |
| --- | --- |
| 3곳 중 2곳 이상이 제휴 가능 + 수수료 10% 이상 | R1 유효. 재무 추정 유지 |
| 1곳만 가능 | 단가 하향 후 재계산 |
| 제휴는 되나 도보가 담보 제외 | 상품 자체가 부적합. 다른 상품 탐색 |
| 규제상 링크 연결도 불가 | R1 삭제. 정보 제공만 (수익 0) |

⚠️ "도보가 담보에서 제외된다"가 나오면 이건 제휴 문제가 아니라 사용자 안전 문제다. 그 사실 자체를 콘텐츠로 알려야 한다.

## 3. 여행사

### 3.1 두 가지 관계

| 관계 | 내용 | 문서 |
| --- | --- | --- |
| R6 송객 | 자유여행이 부담스러운 사용자를 보낸다 | 02 |
| R5 화이트라벨 | 우리가 기획, 여행사가 판매 | 02 4.3 |

첫 접촉에서는 R6만 이야기한다. R5는 신뢰가 쌓인 뒤에.

### 3.2 이메일 초안

제목: 산티아고 순례길 상품 관련 협업 문의

안녕하세요.
산티아고 순례길 준비자를 위한 웹 서비스를 운영 중인 ○○○입니다.

저희 서비스는 자유여행으로 준비하는 분들이 주로 이용하시는데,
준비 과정에서 "혼자는 어렵겠다"고 판단하시는 분들이 있습니다.

그런 분들께 적합한 상품을 안내드리고 싶어 연락드립니다.

■ 문의
1. 온라인 채널을 통한 송객을 받으시나요?
2. 수수료 체계가 어떻게 되나요?
3. 어떤 형태의 안내가 도움이 될까요?

짧게 통화할 수 있을까요.

### 3.3 통화 시 물어볼 것

[송객]
1. 온라인 송객을 받으시나요? 수수료 체계는?
2. 정률인가요 정액인가요? 성과 기준이 있나요?
3. 예약 확정 기준인가요, 출발 기준인가요?

[시장 정보] ← 여기가 진짜 목적이다
4. 연간 카미노 상품 판매 규모가 어느 정도인가요?
5. 고객이 주로 어디서 오시나요?
6. ★ 자유여행 준비하다 패키지로 돌아서는 분이 있나요? 왜요?
7. 고객 연령대는요?
8. 어떤 문의가 가장 많나요?
9. 취소·중도 이탈은 얼마나 되나요?

[화이트라벨 — 2차 접촉에서]
10. 숙소 예약만 대행하는 상품도 가능한가요?
11. 저희가 일정을 설계하고 실행만 맡기는 구조는 어떠세요?

6번과 8번이 우리 상품 설계의 원료다. 수수료율보다 이게 더 값지다.

### 3.4 협상 포인트

| 우리가 줄 수 있는 것 | 받아야 할 것 |
| --- | --- |
| 검증된 리드 (이미 준비 중인 사람) | 수수료 5% 이상 |
| 일정 설계 데이터 | 전환 데이터 공유 |
| 콘텐츠 노출 | 독점 요구 거절 |

⚠️ 독점 계약을 하지 않는다. 한 곳에 묶이면 협상력이 사라진다.

## 4. 장비 — 신발 중심

### 4.1 왜 신발인가

물집은 가장 흔한 부상이고, 신발이 최대 변수다. 그리고 25만 원짜리 물건이다.

| 품목 | 단가 | 수수료 | 인당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 등산화·트레킹화 | 20~30만 | 5~8% | 1~2.4만 |
| 깔창 | 5~10만 | 6~10% | 0.3~1만 |
| 등산스틱 | 8~15만 | 6~10% | 0.5~1.5만 |
| 양말 (3~4켤레) | 6~12만 | 8~15% | 0.5~1.8만 |
| 배낭 | 20~40만 | 5~8% | 1~3.2만 |

### 4.2 접촉 대상

| 유형 | 장단 |
| --- | --- |
| 브랜드 본사 | 단가 좋음, 절차 느림, 품목 제한 |
| 아웃도어 유통 | 품목 다양, 빠름. 우선 |
| 제휴 마케팅 플랫폼 | 즉시 시작 가능, 수수료 낮음 |

### 4.3 우리만의 제안

단순 링크가 아니라 "순례 특화 큐레이션"을 제안한다.

■ 저희가 드릴 수 있는 것
- 출국 D-60 시점의 구매 수요 (신발 길들이기 기간)
- 개인별 일정 데이터 기반 추천
  (35일 800km / 20일 300km에 따라 필요한 장비가 다릅니다)
- 순례 특화 콘텐츠에서의 자연스러운 노출

■ 요청
- 제휴 수수료
- 순례자 대상 기획전 또는 할인 코드
- 사이즈 교환 편의 (발 크기 관련 문의가 많습니다)

⚠️ "할인 코드"가 수수료보다 사용자에게 가치가 클 수 있다. 우리 신뢰도 올라간다.

### 4.4 하지 않을 것

| 금지 | 이유 |
| --- | --- |
| 브랜드 지정 추천 | 신뢰 훼손. 기준을 알려주고 선택은 사용자가 |
| 부상 콘텐츠 안에 구매 링크 | 정보와 상품의 분리 (02 문서 4부 7.2) |
| "이거 안 사면 다칩니다" | 공포 마케팅 |

## 5. 짐 배송

### 5.1 대상

| 사업자 | 특징 |
| --- | --- |
| Correos (스페인 우체국) | PAQ PEREGRINO 공식 서비스. 한국어 안내 있음 |
| 사설 배송업체 | 구간별 다수 존재 |

### 5.2 확인할 것

1. 온라인 사전 접수가 가능한가?
2. 한국에서 미리 결제할 수 있나?
3. 제휴·수수료 구조가 있나?
4. 구간별 부분 이용이 가능한가? (전 구간이 아니라)
   ★ "오르막 3구간만" 제안의 전제
5. 공립 알베르게 수령 불가 문제를 어떻게 안내하나?
6. 분실·파손 시 절차는?

⚠️ 4번이 핵심이다. 부분 이용이 안 되면 F-05 계산기의 "오르막만" 옵션이 성립하지 않는다.

## 6. 인쇄 (완주 보상)

Phase 4 항목이지만 미리 견적을 받아둔다. 전부 90/10 원칙(00 문서 2.6절)의 "유료 10%" 쪽 실물 항목이다 — 성취 자체가 아니라 실물·과시용이므로 유료가 성립한다.

| 품목 | 확인 |
| --- | --- |
| 포토북 (20~40p) | 소량 인쇄 단가, API 연동 가능 여부 |
| 완주 지도 포스터 (A2~A1, 색상·프레임 옵션) | 단가, 배송 |
| 명함형 의료 카드 | 소량 |
| 일회용 필름 카메라 | 순례 출발 전 배송 단가, 완주 후 현상·포토북 연동 여부 (H28 검증 필요) |
| 완주 기념 배지 (핀) | 소량 제작 단가, 최소 발주 수량 |

국내 POD 업체 3곳 견적. API로 자동 주문이 가능한 곳을 우선한다.

## 7. 접촉 관리

### 7.1 기록 양식

회사:
담당자:
접촉일:
채널: 이메일 / 전화 / 미팅
─────────────────────
핵심 답변:
  수수료:
  규제 관련:
  전환율 사례:
─────────────────────
우리에게 유리한 점:
걸림돌:
다음 액션:
재연락 예정일:

### 7.2 원칙

| 원칙 | 이유 |
| --- | --- |
| 3곳 이상 접촉 | 비교 없이 협상 못 한다 |
| 조건을 먼저 말하지 않는다 | 상대의 기준을 먼저 듣는다 |
| 독점 계약 거절 | 협상력 상실 |
| 구두 합의는 이메일로 남긴다 |  |
| 거절도 기록한다 | 이유가 시장 정보다 |
| 계약은 법률 검토 후 | 02 문서 4부 |

### 7.3 첫 미팅에서 하지 말 것

| 금지 | 이유 |
| --- | --- |
| 매출 목표를 부풀려 말하기 | 나중에 신뢰를 잃는다 |
| "곧 크게 될 겁니다" | 근거가 없다 |
| 우리 수수료 요구를 먼저 꺼내기 | 상대 기준을 먼저 듣는다 |
| 다른 회사 이름 흘리기 | 업계는 좁다 |

정직하게 말한다. "지금은 검증 단계이고, 2027년 성년 시즌을 목표로 합니다." 이게 오히려 진지하게 받아들여진다.

## 8. 90일 접촉 일정

| 주차 | 대상 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 웹사이트 공개, 소개 자료 준비 | 실체 확보 |
| 2~3 | 보험 GA 3곳 이메일 | 회신 확보 |
| 3~4 | 보험 통화 3건 | H16 판단 |
| 4~5 | 여행사 3곳 이메일 |  |
| 5~6 | 여행사 통화 3건 | 시장 정보 |
| 7~8 | 장비 유통 2곳 | 조건 확인 |
| 9~10 | Correos 문의 | 부분 이용 가능 여부 |
| 11~12 | 정리 → 게이트 2 판단 | 수익 모델 확정 |

## 9. 게이트 2 판단표 (2026년 10월)

| 항목 | 통과 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 보험 제휴 가능 + 수수료 10%+ | 3곳 중 2곳 | R1 유지 |
| 도보 담보 포함 상품 존재 | 1곳 이상 | R1 유지 |
| 여행사 송객 수수료 5%+ | 3곳 중 2곳 | R6 유지 |
| 장비 제휴 가능 | 2곳 중 1곳 | R2 유지 |
| 짐배송 부분 이용 가능 | 확인 | F-05 유지 |

R1이 불통과하면 02 문서 3부 시나리오 B로 이동한다.

# 5부 · 런칭과 운영

## 5. 2027 성년 시즌 대응

### 5.1 왜 이 시즌이 전부인가

2027년은 성년(Año Santo Xacobeo)이다. 직전 성년 2010년은 전년 대비 85% 급증했다. 다음 성년은 2032년.

이 창은 5년에 한 번 열린다.

### 5.2 순례 시즌 달력

| 시기 | 순례자 | 우리 활동 |
| --- | --- | --- |
| 12~2월 | 최저 (많은 알베르게 폐쇄) | 다음 시즌 준비. 데이터 갱신 |
| 3~4월 | 증가. 부활절 급증 | 출발자 지원 시작 |
| 5~6월 | 최성수기 | 최대 부하 |
| 7~8월 | 많으나 더위로 감소 | 유지 |
| 9~10월 | 2차 성수기 | 최대 부하 |
| 11월 | 급감 | 시즌 회고 |

준비 검색은 여정 3개월 전에 몰린다. 즉 1~3월과 6~7월이 검색 피크다.

### 5.3 런칭 일정 (역산)

| 시점 | 할 일 |
| --- | --- |
| 2026.08 | 인터뷰 20명 |
| 2026.09 | 웹 공개 → 4주 트래픽 실험 / 보험사 접촉 |
| 2026.10 초~11 초 | 실측 도보 40일 — 10월 초 출발 필수 |
| 2026.12 | 데이터 반영 — 갈림길 11곳 · 랜드마크 19곳 · 숙소 120곳 |
| 2026.12 | 부상 가이드 45개 (의료 검수 포함) |
| 2027.01 | 검색 피크 진입. 콘텐츠 완비 상태여야 한다 |
| 2027.02 | 제휴 연결 (보험·장비) |
| 2027.03 | 앱 베타 (봄 출발자 100명) |
| 2027.04 | 앱 정식 출시 |
| 2027.05~06 | 최성수기 대응 |
| 2027.06 | 게이트 4 — 전업 판단 |

⚠️ 2027년 1월에 콘텐츠가 완비돼 있어야 한다. 4월에 앱을 내도 콘텐츠가 없으면 아무도 안 온다.

## 6. 운영 계획

### 6.1 데이터 갱신 주기

데이터가 낡으면 사람이 한데서 잔다.

| 데이터 | 주기 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| 알베르게 요금 | 연 1회 (1~2월) | 시즌 전 일괄 확인 |
| 개방 기간 | 연 2회 (2월, 10월) | 폐쇄 직전·개방 직전 |
| 예약 가능 여부 | 연 1회 + 정책 변경 시 | 뉴스 모니터링 |
| 건조기·시설 | 실측 시 | 2년 주기 |
| 마을 서비스 | 제보 + 실측 | 상시 |
| 경로·고도 | 2년 | GPX 재생성 |
| 갈림길 계절 폐쇄 | 연 1회 (2월) | 나폴레옹 개방일 등. 생장 순례자 사무소 |
| 접근 교통 시각·요금 | 연 2회 (3월·9월) | 철도·버스 시각표는 계절마다 바뀐다 |
| 콤포스텔라 요건 | 연 1회 | 2025년에 바뀌었다. 순례자 사무소 |
| 이중 순례자 요건 | 연 1회 | 공식 사이트 |
| 보여주기 카드 문안 | 연 1회 | 현지 검수 |

모든 항목에 verifiedAt을 표시한다.

### 6.2 CS 설계

| 유형 | 예상 비중 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 사용법 | 40% | FAQ + 도구 내 안내 |
| 데이터 오류 제보 | 25% | 제보 폼. 채택 시 사후 상품 무료 |
| 일정 상담 | 20% | FAQ. 개별 상담은 하지 않는다 |
| 갈림길 문의 | 5% | 가이드 11페이지로 대응. 안전 판단은 현지 사무소 안내 |
| 제휴 문의 | 10% | 이메일 |
| 의료 관련 | 5% | ⚠️ 절대 답하지 않는다 |

#### ⚠️ CS 매뉴얼 1번 — 의료 문의

"무릎이 아픈데 걸어도 되나요?" 에 답하지 않는다.

- 진단·판단을 하지 않는다

- 현지 의료기관 정보와 보험 청구 절차만 안내

- 응급이면 112(스페인) 안내

### 6.3 성수기 운영

| 항목 | 대응 |
| --- | --- |
| 서버 | 트래픽 3~5배. 사전 스케일 |
| CS 응답 | 24시간 내 (시차 감안) |
| 데이터 제보 | 성수기에 가장 많다. 처리 큐 |
| 모니터링 | 만실 제보 급증 = 혼잡 모델 보정 신호 |

### 6.4 시즌 회고 (매년 11월)

| 확인 | 산출 |
| --- | --- |
| 순례자 사무소 통계 vs 우리 사용자 | 도달률 실측 |
| 제휴 전환율 | 수익 모델 보정 |
| 데이터 오류 제보 집계 | 실측 우선순위 |
| CS 문의 유형 | 다음 시즌 FAQ |
| 검색어 변화 | 콘텐츠 계획 |
| 카드 응답률 | 보여주기 카드 개선 |

## 7. 조직과 시간

Phase 0~1은 1~2인이다. 시간이 가장 부족한 자원이다.

| 시기 | 주당 투입 | 주 활동 |
| --- | --- | --- |
| 2026.08 | 10시간 | 인터뷰 |
| 2026.09 | 20시간 | 웹 개발 + 제휴 조사 |
| 2026.10 초~11 초 | 전일 | 실측 도보 |
| 2026.12~2027.02 | 20시간 | 콘텐츠 작성 |
| 2027.03~06 | 30시간 | 앱 + 성수기 대응 |

⚠️ 2026년 12월~2027년 2월에 부상 가이드 45개를 쓰는 게 가장 큰 부하다. 의료 검수까지 포함하면 혼자서는 어렵다. 외주 또는 자문 의료진과의 공동 작성을 미리 계획한다.

## 8. 다음 90일

| 주차 | 할 일 |
| --- | --- |
| 1~2 | 카페 운영진·협회 접촉, 인터뷰 파일럿 1명 |
| 3~5 | 인터뷰 20명 |
| 4~6 | 보험사·GA 3곳 접촉 (H16) |
| 4~6 | 여행사 3곳 접촉 |
| 6~8 | 웹 계산기 + SEO 170페이지 |
| 8~12 | 4주 트래픽 실험 |
| 10~12 | 실측 도보 준비 (항공, 장비, 카드 초안 23장 인쇄) |

보험사 접촉을 인터뷰와 병행한다. H16이 무너지면 사업모델을 다시 짜야 하므로 빨리 알아야 한다.