# 06 · 개발 가이드

1부: Claude Code 사용법 · 2부: 단계별 프롬프트 v2.1 · 2026년 7월

# 1부 · Claude Code 실전 사용법

## 0. 핵심 원칙 세 가지

- 컨텍스트를 파일로 관리한다. 매번 프롬프트에 붙여넣지 않는다

- 큰 작업은 계획을 먼저 받는다. 바로 코드를 쓰게 하지 않는다

- 되돌릴 수 있게 해둔다. 커밋과 체크포인트가 안전망이다

Claude Code는 기능이 자주 바뀐다. 이 문서와 실제 동작이 다르면 /help와 공식 문서(https://code.claude.com/docs)를 따른다.

### 이 프로젝트가 무엇인지 (한 문단)

혼자 걷지만, 판단까지 혼자 하지 않게 돕는 서비스다. 실질은 부상(A축)·숙소(B축) 등의 판단을 대신 내려주는 것이지만, 표현은 "결정"이 아니라 "동반"으로 한다 (기획서 1.1절). 경로·다음 여정·가족·동행까지 여섯 축이다 (00 문서 2.1절). Phase 1은 웹 일정 계산기 + SEO 약 170페이지이고, DB도 로그인도 앱도 만들지 않는다. 핵심 제약 셋: 무료 · 가입 없음 · 오프라인 동작. 상세는 02·03 문서.

## 1. 최초 설정 (한 번만)

### 1.1 저장소 준비

mkdir camino && cd camino
git init
mkdir docs
# 01_조사와근거.md, 03_제품과기능.md, 03_제품과기능.md 를 docs/ 에 복사
# CLAUDE.md 를 루트에 복사
# camino-companion.jsx 를 루트에 복사 (P0에서 데이터 이관용)
git add -A && git commit -m "문서와 프로토타입 추가"

CLAUDE.md는 루트에 둔다. 매 세션 자동으로 읽힌다.

### 1.2 Claude Code 실행

claude

### 1.3 첫 세션에서 할 일

/init          # 저장소를 스캔해 CLAUDE.md 초안 생성 (이미 있으면 병합 검토)
/memory        # CLAUDE.md 내용 확인·수정
/permissions   # 승인 규칙 설정

우리는 이미 CLAUDE.md를 작성했으므로 /init은 선택이다. 다만 /init이 프로젝트 구조를 스캔해 빌드·테스트 명령을 찾아주므로, 실행한 뒤 우리 내용과 병합하는 게 낫다.

### 1.4 CLAUDE.md에 대한 주의

- 틀린 내용을 쓰면 없는 것보다 나쁘다. Claude가 자신 있게 반복한다

- 매 세션 컨텍스트를 차지하므로 길수록 손해다. 오래된 문단은 지운다

- 규칙은 동작으로 쓴다. "코드를 깔끔하게" ❌ / "계산 로직은 lib/planner에 순수 함수로" ✅

- 개인 설정은 CLAUDE.local.md에 (gitignore 대상)

## 2. 프롬프트를 먹이는 방법

### 2.1 기본 흐름 — 한 번에 하나

1. /clear           ← 이전 작업 컨텍스트 비우기 (CLAUDE.md는 유지됨)
2. P0 프롬프트 붙여넣기
3. 결과 확인 → 완료 조건 직접 검증
4. git commit
5. 1번으로 돌아가 P1

P0~P7을 한 번에 주지 않는다. 여러 작업을 섞으면 각각의 품질이 떨어지고, 어디서 잘못됐는지 추적이 안 된다.

### 2.2 큰 작업은 계획부터

P1(일정 엔진)이나 P5(SEO 페이지)처럼 파일을 여러 개 건드리는 작업은 먼저 계획을 받는다.

/plan docs/06_개발가이드.md 의 P1 을 구현할 계획을 세워줘.
     파일을 아직 수정하지 말고 계획만.

/plan은 읽기 전용 모드다. 코드를 분석하고 계획서를 쓰지만 파일을 수정하거나 명령을 실행하지 않는다. 계획을 읽고 마음에 들면 승인한다.

계획을 읽을 때 확인할 것

- 우리가 지정한 타입 이름을 그대로 쓰는가

- 테스트를 먼저 만드는가, 나중에 만드는가 (먼저가 낫다)

- 불필요한 의존성을 추가하려 하는가

- CLAUDE.md의 금지 사항을 어기는 부분이 있는가

### 2.3 프롬프트를 파일로 참조하기

긴 프롬프트를 매번 붙여넣는 대신 이렇게 해도 된다.

docs/06_개발가이드.md 의 P1 섹션을 읽고 그대로 구현해줘.
완료 조건까지 전부 만족시켜야 해.

장점: 프롬프트 원문이 저장소에 남아 재현 가능하다. 단점: 파일을 읽는 데 컨텍스트를 쓴다.

P0~P2처럼 타입 정의가 중요한 단계는 직접 붙여넣는 쪽을 권한다. 정확도가 중요하다.

### 2.4 반복 작업은 스킬로 만든다

같은 지시를 자주 한다면 커스텀 커맨드(스킬)로 만든다. .claude/skills/ 아래에 SKILL.md로 저장하면 /이름으로 호출된다.

예: .claude/skills/verify/SKILL.md

---
name: verify
description: 변경 후 검증 루틴
---

아래를 순서대로 실행하고 결과를 보고해줘.

1. npm test
2. npm run build
3. lib/planner/ 안에 fetch, window, localStorage 참조가 있는지 grep
4. data/towns.ts 의 마을 수와 km 정렬 상태 확인

하나라도 실패하면 원인을 설명하고, 고치기 전에 먼저 물어봐.

이러면 매번 /verify 한 줄로 끝난다.

## 3. 세션 관리

### 3.1 언제 /clear 하나

작업 단위가 바뀔 때마다. P0이 끝나고 P1로 갈 때가 그 시점이다.

/clear는 대화를 비우지만 CLAUDE.md 같은 프로젝트 메모리는 유지한다. 이전 작업의 시행착오가 다음 작업의 판단을 흐리는 걸 막는다.

### 3.2 언제 /compact 하나

한 작업 안에서 대화가 길어졌을 때. 요약해서 컨텍스트를 비우되 대화는 이어간다.

/context     # 지금 뭐가 컨텍스트를 차지하는지 확인
/compact     # 요약해서 공간 확보

큰 작업을 시작하기 전에 /compact를 한 번 돌리면 안정적이다.

### 3.3 위험한 변경 전에는 /branch

되돌릴 자신이 없는 실험은 대화를 분기해두고 한다. 원래 대화는 /resume으로 돌아갈 수 있다.

## 4. 검증 — 이게 제일 중요하다

### 4.1 완료 조건을 직접 확인한다

프롬프트마다 완료 조건을 숫자로 써둔 이유가 이것이다. Claude가 "완료했습니다"라고 해도 직접 본다.

npm test              # P1 이후 필수
npm run build         # P5 이후 필수, 정적 생성 페이지 수 확인
npm run dev           # 눈으로 확인

P5(SEO)는 특히 이렇게 확인한다.

npm run build 2>&1 | grep -c "○\|●"   # 생성된 페이지 수
curl -s localhost:3000/town/sarria | grep -c "<h1"  # 서버 렌더 확인

### 4.2 변경 내용을 본다

/diff              # 대화형 diff 뷰어
/code-review       # 현재 diff의 버그·정리 대상 검토

/code-review --fix로 발견 사항을 바로 적용할 수도 있다. 다만 자동 수정 후에도 /diff로 다시 본다.

### 4.3 이 프로젝트에서 특히 봐야 할 것

| 확인 | 이유 |
| --- | --- |
| data/towns.ts의 km·elevation이 안 바뀌었나 | 검증된 데이터다. 임의 수정 금지 |
| 알베르게 데이터를 지어내지 않았나 | 사람이 한데서 잔다 |
| 원어명(nameEs)이 UI에서 안 사라졌나 | 현지에서 보여줘야 한다 |
| lib/planner/에 fetch가 들어갔나 | 오프라인 동작이 깨진다 |
| 페이지가 서버 렌더되나 (JS 끄고 확인) | SEO가 전략 그 자체다 |
| 글꼴이 17px 아래로 내려갔나 | 60대 사용자 |

git diff data/를 습관적으로 확인한다. 데이터 파일 변경은 거의 항상 실수다.

## 5. 잘못됐을 때

### 5.1 되돌리기

/rewind      # 코드와 대화를 체크포인트로 되돌린다

git 커밋이 있으면 더 확실하다.

git checkout -- .        # 커밋 안 한 변경 버리기
git reset --hard HEAD    # 마지막 커밋으로

각 프롬프트 완료 후 반드시 커밋한다. 이게 최선의 안전망이다.

### 5.2 자주 나는 문제와 대응

| 증상 | 원인 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 없는 알베르게를 만들어냄 | 빈 필드를 채우려는 습성 | CLAUDE.md 규칙 1 재확인 시키고 /rewind |
| 타입 이름을 자기 식으로 바꿈 | 프롬프트에 타입을 안 줬거나 무시 | 타입 정의를 다시 주고 재작업 |
| 테스트를 자기 코드에 맞춰 씀 | 테스트를 나중에 시켰음 | 프롬프트의 테스트 케이스를 명시적으로 지정 |
| useEffect에서 계산 | 습관적 클라이언트 렌더 | "서버 컴포넌트에서 계산" 재지시 |
| 의존성을 마음대로 추가 |  | CLAUDE.md에 "추가 전 이유 설명" 규칙 있음. 롤백 |
| 컨텍스트가 꽉 참 | 대화가 길어짐 | /context → /compact 또는 /clear |

### 5.3 같은 실수가 반복되면

CLAUDE.md에 규칙을 추가한다. 매번 지적하는 건 낭비다.

/memory

로 열어서 "하지 말 것"에 한 줄 추가한다.

## 6. 이 프로젝트의 권장 순서

[준비]
  저장소 생성, 문서 배치, CLAUDE.md 루트에
  claude 실행 → /init → /permissions

[P0] 프로젝트 초기화 + 데이터 이관
  ⚠️ 착수 전: 01 문서 2부 결함 1·2 해결 여부 확인
     (GPX(GPS 이동 경로 저장 파일 형식)에서 ascent/descent 추출 계획)
  → 붙여넣기 → 확인 → git commit
  /clear

[P1] 일정 분할 엔진      ← 가장 중요. /plan 먼저
  → /plan 으로 계획 받기 → 승인 → 구현
  → npm test 전부 통과 확인
  → git commit
  /clear

[P2] 시그니처 컴포넌트
  → 붙여넣기 → npm run dev 로 눈 확인 → commit
  /clear

[P3] 계산기 화면
  → JS 끄고 서버 렌더 확인 필수
  → Lighthouse 실행
  → commit
  /clear

[P4] 인쇄용 일정표
  → 실제로 인쇄 미리보기 확인
  → commit
  /clear

[P5] SEO 페이지          ← /plan 먼저
  → npm run build 로 페이지 수 확인
  → commit
  /clear

[P6] 무료 도구 3종
  → 각각 독립 확인
  → commit
  /clear

[P7] 계측 (공개 직전)
  → commit → 배포

P1과 P5는 /plan을 먼저 쓴다. 파일을 여러 개 건드리고 되돌리기 번거로운 작업이다.

## 7. 프롬프트 작성 요령 (직접 추가할 때)

05번 문서의 프롬프트를 수정하거나 새로 쓸 때 참고.

### 7.1 좋은 프롬프트의 구조

[무엇을] 한 문장으로
[어디에] 파일 경로를 명시
[타입]   인터페이스를 직접 제공
[규칙]   알고리즘을 단계로
[검증]   테스트 케이스를 미리 나열
[완료]   숫자로 측정 가능하게
[금지]   하지 말 것을 명시

### 7.2 반드시 지킬 것

| 원칙 | 이유 |
| --- | --- |
| 타입 정의를 직접 준다 | 이름이 흔들리면 뒤 단계가 전부 어긋난다 |
| 테스트 케이스를 미리 쓴다 | 나중에 시키면 자기 코드에 맞춘 테스트를 쓴다 |
| 완료 조건을 숫자로 | "잘 동작한다"는 검증 불가 |
| 하지 말 것을 명시 | 안 시킨 일을 하는 쪽으로 기운다 |
| 한 프롬프트 = 한 관심사 | 섞으면 품질이 떨어진다 |
| 도메인 함정을 미리 알린다 | "공립 알베르게는 예약을 안 받는다" |
| ★로 우선순위 표시 | 전부 중요하면 아무것도 안 중요하다 |

### 7.3 나쁜 예 / 좋은 예

나쁜 예

일정 계산 기능이랑 SEO 페이지 만들어줘. 예쁘게 해줘.

- 두 관심사가 섞임

- "예쁘게"는 검증 불가

- 타입, 완료 조건, 금지 사항 없음

좋은 예

lib/planner/split.ts 에 구간 분할 함수를 만들어줘.
순수 함수로. fetch·window·localStorage 사용 금지.

[타입 정의 제공]

알고리즘:
1. 체력 보정 (low ×0.85 / normal ×1.0 / high ×1.15)
2. ...

테스트 (반드시 작성):
- 사리아 출발 → 총 114.2km
- 목표 14km에서 무한루프 없음
- ...

완료 조건: npm test 전부 통과, split.ts에 fetch 참조 없음

하지 마: 마을 데이터의 km 값을 수정하지 마

## 8. 비용 관리

/usage       # 토큰 사용량 확인 (별칭 /cost)
/context     # 무엇이 컨텍스트를 차지하는지
/effort      # 추론 수준 조정

절약 요령

- 단순 작업(P2 컴포넌트, P4 인쇄)은 효율을 낮춰도 된다

- 복잡한 작업(P1 엔진, P5 SEO)은 높인다

- CLAUDE.md를 짧게 유지한다. 매 세션 컨텍스트를 먹는다

- 작업 단위마다 /clear. 대화가 길어질수록 매 턴 비용이 오른다

- 큰 파일을 통째로 읽히지 말고 경로와 범위를 지정한다

## 9. 주의사항

### 9.1 자동 승인을 함부로 켜지 않는다

/permissions에서 승인 규칙을 설정할 수 있지만, 파일 삭제나 git reset 같은 명령까지 자동 승인하면 위험하다. 읽기 전용 명령 정도만 미리 허용한다.

/fewer-permission-prompts가 자주 쓰는 읽기 전용 명령을 찾아 허용 목록을 만들어준다.

### 9.2 이 프로젝트 특유의 위험

Claude Code는 빈 필드를 채우려는 습성이 있다. 알베르게 데이터에서 이게 발동하면 없는 숙소가 생긴다.

CLAUDE.md의 규칙 1을 최우선으로 둔 이유가 이것이고, 알베르게 데이터는 실측 도보 전까지 아예 만들지 않는 것이 가장 안전하다.

### 9.3 문서와 코드가 어긋나면

01 문서 2부의 결함 1·2처럼 사양 자체가 틀린 경우가 있다. Claude Code는 사양대로 정확히 구현하므로, 틀린 사양은 틀린 코드가 된다.

의심스러우면 구현 전에 물어본다.

03_제품과기능.md 의 F-01 알고리즘을 읽고,
논리적 결함이나 구현이 불가능한 부분이 있는지 먼저 검토해줘.
코드는 아직 쓰지 마.

## 10. 참고

- Claude Code 문서 — https://code.claude.com/docs

- 명령어 전체 목록 — 세션에서 /help

- 설정 진단 — /doctor

Claude Code는 업데이트가 잦다. 이 문서의 명령어가 동작하지 않으면 /help로 현재 버전의 목록을 확인한다.

## 저장소 구조 결정 🆕

### 왜 지금 정하는가

웹 트랙과 앱 트랙이 일정 엔진(lib/planner)과 데이터(schema.ts, towns.ts 등)를 그대로 공유해야 한다. CLAUDE.md 규칙에 "React Native로 그대로 옮길 코드"라고 이미 못박아뒀는데, 지금 구조를 안 정하면 앱 트랙 착수 시 전부 복사·수정하게 된다.

⚠️ 웹과 앱은 순차가 아니라 병렬 트랙이다 (장기적으로는 앱이 더 중요한 채널). 지금 웹부터 코드를 쓰는 이유는 데이터·실측 검증(01·05 문서)이 끝나지 않아서일 뿐, 앱 트랙 착수를 웹의 특정 성과 지표에 매어두지 않는다.

### 선택 — 가벼운 모노레포 (pnpm workspaces)

Nx나 Turborepo 같은 빌드 도구는 지금 필요 없다. 1~2인 팀에 오버헤드만 커진다. pnpm workspaces만으로 충분하다.

camino/
├── packages/
│   ├── schema/          ← schema.ts. 웹·앱 공통. 이 저장소의 정본
│   ├── planner/          ← lib/planner (split.ts, risk.ts). 순수 함수만
│   └── data/              ← towns.ts, profiles.ts, forks.ts, landmarks.ts, albergues.ts
├── apps/
│   ├── web/                ← Next.js. Phase 1
│   └── mobile/            ← React Native. Phase 3 시작 시 추가
├── scripts/
│   └── build-profiles.ts   ← 일회성 배치. 서비스 코드에서 import 금지
├── pnpm-workspace.yaml
└── package.json

### Phase 1 단계에서는 단순화한다

앱이 없는 동안은 진짜 workspace를 만들지 않는다. apps/web 안의 lib/ 폴더로 시작하고, 폴더 구조만 미리 위 모양으로 맞춰둔다.

apps/web/
├── app/            (Next.js App Router)
├── lib/
│   ├── schema.ts    ← 나중에 packages/schema 로 승격
│   └── planner/      ← 나중에 packages/planner 로 승격
├── data/
└── components/

앱 트랙(React Native) 착수 시점에 lib/schema.ts와 lib/planner/를 packages/로 승격한다. 그 전까지 앞당겨 워크스페이스를 만들면 혼자 관리할 설정 파일만 늘어난다.

### 승격 조건 (앱 트랙 착수 시 확인)

□ pnpm-workspace.yaml 생성
□ packages/schema, packages/planner 로 이동
□ apps/web 의 import 경로를 워크스페이스 패키지로 변경
□ apps/mobile 생성, 동일 패키지 import
□ CI에서 두 앱 모두 빌드되는지 확인

### 하지 않는 것

| 하지 않음 | 이유 |
| --- | --- |
| Nx / Turborepo 도입 | 이 규모에 오버엔지니어링 |
| 별도 저장소 2개 (웹/앱 분리) | 스키마 동기화가 수작업이 된다 |
| 백엔드 서버를 지금 만듦 | Phase 1은 서버가 없다 (CLAUDE.md 참조) |

## 지도·내비게이션 백엔드 아키텍처 (Phase 3+, 아직 착수 전) 🆕

⚠️ 지금 착수하는 게 아니다. F-11(오프라인 내비게이션)·C축(길 판단·경로) 기능을 앱 트랙에서 만들 때 쓸 아키텍처를 미리 논의·기록만 해둔다. 실측 도보(Phase 2 게이트)도 아직 안 끝났고, 이 백엔드는 그보다도 뒤(Phase 3+)다. "왜 지금 이걸 문서로 남기나"는 06 문서 저장소 구조 결정과 같은 이유 — 나중에 이 대화를 다시 안 하기 위해서다.

### 레이어별 선택

| 레이어 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 지도 렌더링 | MapLibre GL(무료 오픈소스 지도 그리기 엔진, 웹·네이티브 모두 지원) | 특정 회사 서비스에 종속되지 않는다. 타일 소스를 자유롭게 바꿀 수 있다 |
| 타일(지도를 잘게 자른 그림 조각) | Protomaps(PMTiles — 타일을 파일 하나로 압축해두는 최신 방식) on S3/R2(클라우드 파일 저장소) + CDN(전 세계에 복사본을 뿌려두는 배포망) | 타일을 실시간으로 잘라주는 서버 자체가 필요 없어진다. 운영비가 월 몇 달러 수준 |
| 지형·음영 | Terrarium DEM 타일 또는 MapTiler hillshade(지형에 그림자를 넣어 입체감을 주는 방식) | 도보 여행 앱에서 오르막·내리막이 눈에 보이는 게 필수다 |
| 거시 라우팅(며칠에 걸쳐 어디서 자고 어디서 쉴지 정하는 핵심 판단) | 자체 엔진 (PostGIS(지도 좌표를 다루는 데이터베이스 확장) 그래프 + networkx(파이썬의 그래프/경로 계산 라이브러리)) | 이 앱의 심장. 외부 엔진에 맡기면 이 서비스의 존재 이유("판단을 대신 내려준다")가 사라진다 |
| 미시 라우팅(지금 이 골목에서 저 골목으로 걷는 세부 길찾기) | GraphHopper(오픈소스 길찾기 엔진, Docker(프로그램을 어디서나 똑같이 돌릴 수 있게 포장하는 기술)로 우리가 직접 운영) | 도보 전용 프로파일(하이킹 성향)을 우리 마음대로 바꿀 수 있는 게 가장 유연하다 |
| 대중교통 | GTFS(전 세계 대중교통 시간표 표준 형식) 정적 데이터 → 우리 테이블 + Renfe(스페인 철도청) 실시간 GTFS-RT | OTP2(대중교통 전용 라우팅 서버)까지는 지금 규모에 과하다 |
| 고도 | Copernicus GLO-30 DEM, 데이터를 미리 계산해서 넣어둠("굽기") | 앱이 실행될 때 인터넷으로 물어보는 일이 0번 — 완전 오프라인 |
| 지오코딩(지명→좌표 변환) | Photon(오픈소스 지오코딩 엔진, 직접 운영) | 자동완성 응답이 빠르고 무료. Nominatim 동명 마을·rate limit 문제(오늘 갈림길 조사에서 실제로 겪음)를 피한다 |
| POI(가게·시설 위치 정보) 기반 | OSM + Overture/Foursquare OS Places(전 세계 오픈 장소 데이터셋) | 카미노 외 지역으로 전 세계 확장 대비 |
| POI 리치 정보(영업시간·리뷰 등 상세 정보) | 구글 Places, 실시간 호출만 | 구글 약관상 저장이 금지돼 있어 그때그때 물어보기만 한다 |

### ⚠️ 오프라인/온라인 역할 분리 — 규칙 10과 직결

구글 Places를 "실시간 호출만" 쓴다는 건 통신이 안 되면 그 정보를 못 본다는 뜻이다. 이 프로젝트는 메세타·갈리시아 산간처럼 통신이 끊기는 곳에서도 핵심 기능이 동작해야 한다(CLAUDE.md 규칙 10). 그래서 두 그룹으로 확실히 나눈다.

| 그룹 | 포함 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 오프라인 필수 | 지도 렌더링·타일·지형, 거시·미시 라우팅, 고도, OSM/Overture 기반 POI | 전부 미리 계산·다운로드해 앱에 담아둔다. 통신 없어도 항상 동작 |
| 온라인 보너스 | 구글 Places 상세 정보, 실시간 대중교통(GTFS-RT), Photon 자동완성 | 통신될 때만 추가로 보여준다. 없어도 핵심 기능엔 지장 없다 |

### 디렉터리 구조 (초안)

backend/
├── api/              # FastAPI(파이썬 웹 서버 프레임워크) 라우터 — 얇게 유지
├── engine/           # ★ 순수 함수 영역, 외부 의존 0 (lib/planner와 같은 원칙)
│   ├── planner.py    #   일정 분할 + 재계산
│   ├── budget.py     #   예산 추정
│   └── difficulty.py #   난이도 계산
├── providers/        # ★ 외부 데이터 소스를 추상화하는 계층 — 소스마다 라이선스가 다르므로 분리
│   ├── base.py       #   공통 인터페이스 정의
│   ├── osm.py        #   ODbL, 영구 저장 가능
│   ├── graphhopper.py
│   ├── google.py     #   저장 금지, TTL(유효 시간) 강제
│   └── gtfs.py
├── repo/             # DB 접근
└── tasks/            # ETL(데이터를 모아서 가공하는 배치 작업), 정기 배치

providers/가 소스별로 분리돼 있는 이유는 data/albergues.ts의 source 필드, data/forks.ts의 source: 'GUIDEBOOK' 같은 이 프로젝트의 기존 출처 관리 패턴(규칙 1)을 백엔드 아키텍처 레벨까지 그대로 끌고 간 것이다.

### 규모별 확장 계획

지금 당장 필요 없는 것을 미리 깔지 않는다 — 사용자 수가 늘어날 때만 오른쪽 칸을 추가한다.

| 레이어 | 지금(MVP) | 사용자 1,000명 | 전세계 확장 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB | PostGIS 단일 | + PgBouncer(DB 연결을 효율적으로 관리해주는 중간 도구) | + 읽기 복제본(조회 전용 사본을 늘려 부하 분산) + 지역 파티셔닝 |
| 대중교통 DB | (위와 같음) | + 파티셔닝(GTFS 데이터를 나눠 저장) | (위와 같음) |
| 지도 타일 | PMTiles 단일 파일 | + Martin(요청에 맞춰 동적으로 타일을 만들어주는 서버) | + 지역별 PMTiles 분할 |
| 일정 계산 엔진 | 그리디(탐욕) 엔진 | + 작업 큐(비동기 처리) + engine_version(엔진 버전 관리) | + OR-Tools CP-SAT(구글의 고급 최적화 알고리즘 도구) + 컨텍스트 축소 로직 |
| 출처 관리 | license 컬럼 하나 | poi / poi_cache 테이블 분리 | + 필드 단위 provenance(항목 하나하나까지 출처 추적) |

### 착수 조건

앱 트랙 착수(실측 도보·데이터 검증 완료 후) 시점에, 위 저장소 구조 승격 조건과 함께 다시 확인한다. 그 전까지는 문서로만 남겨둔다.

### 커버리지 기준

| 대상 | 방식 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| lib/planner/* (split, risk, forks 판정) | 유닛 (Vitest) | 90%+. 순수 함수라 쉽게 도달 가능 |
| lib/schema.ts | 타입 컴파일만 | tsc --noEmit 통과가 곧 테스트 |
| scripts/build-profiles.ts | 자체 검증 스크립트 | P0.5에 이미 명시된 4개 대조값 |
| UI 컴포넌트 | 스냅샷 + 접근성 | 아래 참조 |
| 핵심 사용자 흐름 | E2E (Playwright) | 3개 시나리오 (아래) |

### 유닛 테스트 — 이미 프롬프트에 명시된 것 + 추가

P1 프롬프트의 테스트 케이스에 아래를 추가한다.

★ 갈림길 계절 판정
  - startDate 2026-11-15 → 나폴레옹 variant 제외
  - startDate 2026-06-15 → 나폴레옹 기본 선택
  - startDate 미지정 → 계절 판정 건너뛰고 isMain 사용

★ 콤포스텔라 판정
  - 도보 100km 이상 → compostelaEligible true
  - 자전거 200km 미만 → false
  - 전기자전거 → 항상 false
  - 사리아 출발(114.2km) → doubleStampPerDay true
  - 생장 출발(773km) → doubleStampPerDay false

★ 이동수단(PlannedTransport) 반영
  - 부르고스→레온 버스 지정 → walkedKm 에서 해당 구간 제외, totalKm 은 유지
  - 그 구간 제외 후에도 콤포스텔라 100km 요건 충족 확인 (레온 이후 거리로)
  - 사리아 출발 + 이동수단으로 20km 스킵 → 100km 미달 시 경고 반환

★ 이동 방식(MobilityProfile)
  - mode: 'WHEELCHAIR', maxKmPerDay: 3 → 무한루프 없이 종료
  - mode 별 위험 판정 분기 (도보=발/무릎, 핸드바이크=손목/어깨)

### E2E — 3개 핵심 시나리오만 (그 이상은 과하다)

- 일정 생성 → 공유 → 복원: 계산기에서 일정 생성 → 링크 복사 → 새 탭에서 열기 → 동일 결과

- 갈림길 선택 → 재계산: 갈림길 카드에서 선택 → 이후 일수·도착일 갱신 확인

- Plan B 발동 → 재계산: 일정 카드의 「이 날이 어긋나면」 펼치기 → 대안 선택 → 남은 일정 재분배 + 도착일 갱신 확인

이 3개 이상 늘리지 않는다. E2E는 느리고 깨지기 쉽다. 나머지는 유닛 테스트로 커버한다.

### 접근성 테스트

| 항목 | 도구 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 자동 검사 | axe-core (CI에 통합) | 심각도 critical/serious 0건 |
| 대비 | axe-core 포함 | 4.5:1 이상 |
| 터치 영역 | 수동 (Phase 3 베타 전) | 44×44px 이상 |
| 스크린 리더 | 수동, 안개 지도 on/off 시나리오 | 지도가 꺼져도 경로 정보가 읽히는지 |
| 60대 실사용 테스트 | 인터뷰 대상자 3명에게 프로토타입 검토 요청 (05 문서) | 정성 평가 |

### CI 파이프라인 (GitHub Actions)

on: pull_request
steps:
  - pnpm install
  - tsc --noEmit           (schema.ts 포함 전체)
  - vitest run              (lib/planner 90%+ 커버리지 게이트)
  - playwright test          (3개 E2E)
  - axe-core 검사
  - next build

커버리지 게이트 미달 시 머지 차단. lib/planner와 lib/schema만 대상으로 한다 — UI 커버리지까지 강제하면 개발 속도가 떨어진다.

### 회귀 방지 — 문서와 코드의 어긋남

이번에 schema.ts를 만들면서 03 문서와 06 문서(P1)의 타입이 이미 어긋나 있던 걸 발견했다 (useBagTransfer boolean vs 문자열, Stage 필드 수 불일치). 이런 어긋남은 자동으로 안 잡힌다.

□ schema.ts 를 고칠 때마다 03_제품과기능.md 의 "TS 인터페이스는 참고용" 배너 아래
  실제 코드 블록도 같이 갱신한다 (또는 배너만 남기고 코드 블록을 지운다)
□ 새 Claude Code 프롬프트를 쓸 때 "schema.ts 의 타입을 그대로 써라"를 항상 포함한다
□ 분기마다 한 번, schema.ts 와 03 문서의 타입 이름을 diff 한다 (수동)

# 2부 · 단계별 개발 프롬프트

## 프롬프트 사용 원칙

- 저장소 루트에 CLAUDE.md를 넣는다

- 03_제품과기능.md, 03_제품과기능.md를 /docs에 넣는다

- 아래 프롬프트를 하나씩 붙여넣는다. 여러 개를 한 번에 주면 품질이 떨어진다

- 각 단계의 완료 조건을 직접 확인한 뒤 다음으로 넘어간다

Phase 1 범위: P0 ~ P6. 웹 계산기 + SEO 페이지 + 무료 도구. DB도, 로그인도, 앱도 만들지 않는다. 검색 수요를 검증하는 단계다.

## P0 — 프로젝트 초기화 및 데이터 이관

🔴 착수 전 확인: 01 문서 2부의 결함 1·2를 읽었는가? 마을 고도만으로는 오르막을 계산할 수 없다. 이 프롬프트에 GPX 처리가 포함된 이유다.

Next.js 16 (App Router) + TypeScript(strict) + Tailwind CSS v4로 프로젝트를 초기화해줘.
(2026-07 착수 시점 최신판. 문서 최초 작성 땐 Next 15/Tailwind v3로 적었으나 최신으로 시작함.)
프로젝트명은 camino.

1. 프로젝트 생성
   - App Router, TypeScript, Tailwind v4, ESLint
   - src 디렉터리 사용 안 함 (app/, components/, lib/, data/ 를 루트에)
   - Vitest 설치 및 설정

2. Tailwind 토큰 등록 (v4 방식)
   ⚠️ Tailwind v4는 tailwind.config가 아니라 `app/globals.css`의 `@theme` 블록에 CSS 변수로 등록한다.
   CLAUDE.md의 디자인 토큰을 그대로 넣는다.
   이름: ink, ink2, sand, granite, stone, flecha, vino, moss (메인 톤은 크림 --sand #f9e3ab)
   폰트: display(Gowun Batang), body(IBM Plex Sans KR), mono(IBM Plex Mono)
   app/layout.tsx에서 next/font/google로 로드.

3. 브랜드명 분리
   config/brand.ts를 만들고 서비스명·태그라인·도메인을 여기 모아줘.
   컴포넌트에서 브랜드명을 하드코딩하지 말고 여기서 import하도록.
   나중에 이름이 바뀔 예정이야.

4. 데이터 이관
   첨부한 camino-companion.jsx의 TOWNS 배열을 data/towns.ts로 옮겨줘.
   아래 타입으로 정의하고, 기존 km/elevation 값은 절대 수정하지 마.

   export type Service =
     'WATER'|'BAR'|'SHOP'|'PHARMACY'|'ATM'|'BAG_TRANSFER'

   export interface Town {
     id: string          // nameEs를 케밥케이스로 슬러그화
     nameEs: string      // 원어명 (필수)
     nameKo: string
     km: number
     elevation: number   // 마을 해발. ★ 오르막 계산에 쓰지 마
     beds: number
     services: Service[]
   }

   기존 sv 문자열('wbspax')을 Service[]로 변환.

5. ★ 고도 프로파일 뼈대 (중요)
   ✅ **2026-07 실측 완료**: `scripts/pipeline/build_geometry.py`로 OSM 경로 + **EU-DEM 25m**
      에서 생성. `data/profiles.ts` 81구간 전부 `source: 'OSM+EUDEM'`. 아래 임시 데이터 단계는
      이미 지났다. (IGN 5m가 아닌 이유는 아래 P0.5 및 DEVLOG 2026-07-25(2) 참조)

   data/profiles.ts 를 만들고 아래 타입을 정의해줘. (lib/schema.ts 정본 기준)

   export interface SegmentProfile {
     fromTownId: string
     toTownId: string
     distanceKm: number
     ascent: number        // 누적 상승 m
     descent: number       // 누적 하강 m
     maxElevation: number  // 구간 최고점
     maxGradient: number   // 최대 경사도 %
     source: 'OSM+MDT' | 'OSM+EUDEM' | 'ESTIMATED'
   }

   ★ 지금은 GPX가 없으므로, 인접 마을 쌍 81개에 대해
     source: 'ESTIMATED' 로 임시 레코드를 생성해줘.
     ascent = max(0, 도착지고도 - 출발지고도)
     descent = max(0, 출발지고도 - 도착지고도)
     maxElevation = max(두 마을 고도)

   ★ 그리고 파일 상단에 이 주석을 반드시 넣어줘:

   // ⚠️ 이 값들은 마을 고도 차이로 계산한 추정치이며 실제와 크게 다르다.
   //    예: 생장→론세스바예스는 여기서 +780m지만 실제로는 레포에데르 고개
   //    (약 1,450m)를 넘으므로 누적 상승 약 1,280m다. (오차 39%)
   //    build_geometry.py 실행 후 source:'OSM+EUDEM' 로 교체할 것.
   //    (03 문서 부록 참조)
   //    그 전까지 injuryRiskScore를 사용자에게 노출하지 말 것.

   ★ lib/planner 는 반드시 profiles.ts 를 통해서만 고도를 읽어야 한다.
     towns.elevation 을 직접 빼서 오르막을 구하는 코드를 만들지 마.
     나중에 GPX로 교체할 때 이 경계가 있어야 한다.

6. data/routes.ts
   프랑스 길 전 구간 / 레온 출발 / 사리아 출발 3개 루트.

완료 조건:
- npm run dev 에러 없음
- data/towns.ts에 82개 마을, km 오름차순 정렬
- 마지막 마을이 santiago-de-compostela, km 773.1
- data/profiles.ts에 81개 SegmentProfile, 전부 source:'ESTIMATED'
- profiles.ts 상단에 위 경고 주석이 있다
- config/brand.ts 외에는 브랜드명이 하드코딩된 곳이 없다

하지 마:
- 마을 데이터의 거리/고도를 임의로 반올림하거나 수정하지 마
- 없는 마을을 추가하지 마
- ★ 고도 데이터를 지어내지 마. 없으면 ESTIMATED 로 두고 넘어가
- ★ Phase 1은 계산기뿐이다. data/forks.ts, data/landmarks.ts 는
  여기서 만들지 마라 (Phase 2 프롬프트에서 별도로 다룬다. 03 문서
  M/S/C 표 참조 — F-19 갈림길, F-15 안개 지도는 Phase 2·3 기능이다)

## P0.0 — schema.ts 반입 🆕

프로젝트 루트에 첨부한 schema.ts 를 그대로 lib/schema.ts 로 복사해줘.
이 파일이 데이터 모델의 정본이다.
이후 모든 프롬프트에서 이미 정의된 타입(Town, Stage, Plan, PlanInput,
MobilityProfile, PlannedTransport, RouteFork, Albergue 등)을 다시 선언하지 말고
lib/schema.ts 에서 import 해라.

완료 조건:
- lib/schema.ts 존재
- tsc --noEmit 통과

## P0.5 — 경로·고도 프로파일 생성 🔴

03 문서 부록을 먼저 읽는다. 라이선스와 평활화 함정이 정리돼 있다. 이 단계 없이 P1을 하면 부상 회피 엔진이 최대 39% 틀린 값으로 동작한다.

✅ 2026-07 실측 완료. 실제 구현은 아래 원안과 두 가지가 다르다:

- 언어: TypeScript(build-profiles.ts)가 아니라 파이썬(scripts/pipeline/build_geometry.py)으로 만들었다. API 호출+가공을 빠르게 검증하려고. 결과물(숫자 데이터)만 앱에 들어가므로 언어는 무방.

- 고도 출처: IGN MDT05(5m)가 아니라 EU-DEM 25m(Open Topo Data 공개 API)를 썼다. IGN 5m를 실제 조회해 비교했더니 급경사(피레네)에서 5m가 경로 노이즈를 증폭해 오히려 크게 틀렸다(+2,355m vs 실제 ~1,280m). 독립 3개 데이터(EU-DEM·SRTM·ASTER)가 ~1,320m로 수렴, IGN 5m만 outlier. source: 'OSM+EUDEM'. 상세: DEVLOG 2026-07-25(2), 검증 도구 compare_dem.py.

아래 원안(IGN 도엽 다운로드 방식)은 참고용으로 남긴다.

scripts/build-profiles.ts 를 만들어줘.
일회성 배치 스크립트다. 서비스 런타임 코드가 아니다.

목적: 마을 82곳 사이 81개 구간의 실제 누적 상승/하강을 계산한다.

입력
1) 경로 좌표 — OpenStreetMap 카미노 프랑스 길 릴레이션
   Overpass API로 조회. 결과를 data/geometry/frances.geojson 에 저장.
   ★ 이 파일은 .gitignore 에 넣어줘 (ODbL 파생 DB 배포 회피)

2) 고도 — 스페인 IGN MDT05 (COG GeoTIFF, 5m 격자)
   centrodedescargas.cnig.es 에서 받은 파일을 data/dem/ 에 둔다고 가정.
   파일이 없으면 스크립트는 안내 메시지를 출력하고 종료.
   ★ DEM 파일을 자동 다운로드하지 마. 도엽 선택은 사람이 한다

처리
1) 경로를 마을 좌표 기준으로 81개 구간으로 분할
2) 각 구간을 15m 간격으로 리샘플링
3) 각 점의 고도를 DEM에서 이중선형 보간으로 샘플링
4) ★ 평활화: 이동평균(윈도우 5) 적용 후,
   연속 고도차가 4m 미만이면 누적에서 제외
5) ascent = Σ max(0, Δh), descent = Σ max(0, -Δh)
6) maxElevation = 구간 최고점

출력
data/profiles.ts — SegmentProfile[] , source: 'OSM+EUDEM' (실제 구현. 원안은 'OSM+MDT')
★ 좌표는 넣지 마. 숫자만 남긴다

검증 (스크립트가 자체 실행)
계산 후 아래를 콘솔에 출력하고, 벗어나면 경고를 띄워줘.
- 생장 → 론세스바예스: 누적 상승 1,200~1,400m 기대
- 비야프랑카 → 오 세브레이로: 700~900m 기대
- 엘 아세보 → 몰리나세카: 하강 500m 이상, 상승은 거의 0 기대
- 부르고스 → 오르니요스 (메세타): ★ 상승 100m 이하여야 정상
  이 값이 300m를 넘으면 평활화가 안 된 것이다. 크게 경고해줘

완료 조건:
- python3 scripts/pipeline/build_geometry.py 로 실행된다 (원안: npm run build:profiles)
- data/profiles.ts 에 81개 레코드, 전부 source:'OSM+EUDEM'
- 위 검증 4개가 전부 기대 범위 안에 들어온다 (실측: 생장→론세스바예스 1,308m 등)
- data/geometry/ 가 .gitignore 에 있다
- README 에 출처 표시 문구가 추가돼 있다:
  "경로 데이터 © OpenStreetMap contributors (ODbL)"
  "고도 데이터 © EU-DEM (Copernicus)"

하지 마:
- ★ 계산이 안 되면 그럴듯한 값을 지어내지 마. 실패로 종료해
- DEM 파일을 자동으로 받지 마
- 좌표를 profiles.ts 에 넣지 마
- 이 스크립트를 서비스 코드에서 import 하지 마

## P1 — 부상 회피형 일정 분할 엔진

lib/planner/ 에 구간 분할 엔진을 구현해줘.
순수 함수로만 작성하고 React/Next.js에 의존하지 마.
나중에 React Native로 그대로 옮길 코드야. fetch, window, localStorage 사용 금지.

파일: lib/planner/{types.ts, split.ts, risk.ts, split.test.ts}

★ 이 엔진의 목표는 "최단 일수"가 아니라 "부상 없는 완주 확률"이다.
  경쟁 앱은 사용자가 직접 구간을 고르게 두고 무리한 일정을 방치한다.
  우리는 무리한 일정을 능동적으로 교정한다.

타입:

★ PlanInput, Stage, Plan 타입은 새로 쓰지 말고 lib/schema.ts 에서 그대로 가져와라.
  (P0.0에서 반입한 파일. useBagTransfer는 문자열 유니온이지 boolean이 아니다.)

이번 P1 단계에서 실제로 계산해서 채우는 필드만 명시한다.
나머지 스키마 필드(waypoints, hazards, lodgingId, variantId 등)는
빈 배열/null 기본값으로 둔다. ★ variantId는 Phase 1에서 항상 null이다
(갈림길 추천은 Phase 2 기능, F-19 — 03 문서 M/S/C 표 참조):

  dayNo, fromTownId, toTownId, distanceKm, ascent, descent,
  estimatedMinutes, warnings, isRestDay, doubleStampPerDay,
  compostelaEligible, totalKm, walkedKm, injuryRiskScore, riskDataQuality, advice

(StageWarning, Stage, Plan 타입 전부 lib/schema.ts 에서 import — 위와 동일 원칙)

★ 고도는 반드시 data/profiles.ts 의 SegmentProfile 에서 읽어라.
  towns.elevation 을 직접 빼서 오르막을 구하지 마.
  현재 profiles 는 전부 source:'ESTIMATED' 이고 실제와 최대 39% 차이가 난다.
  GPX 확보 후 교체할 것이므로 경계를 유지해야 한다.

★ 내리막이 무릎 부상의 주원인이다. 위험 산정에서 descent 가중치를
  ascent보다 높게 잡아라 (예: ascent×1.0, descent×1.4).
  단, 이 계수는 의학적 근거가 없는 임시값이므로 risk.ts 상단에 주석으로 명시해라.

알고리즘 (03_제품과기능.md F-01 참조):

1. 목표 거리 산정
   - totalDays 입력 시: daily = 총거리 / (totalDays - restDays)
   - 체력 보정: low ×0.85 / normal ×1.0 / high ×1.15

2. 탐욕 분할
   현재 위치 + 목표거리 지점에 가장 가까운 beds > 0 마을을 도착지로.
   산티아고까지 반복.

3. 부상 회피 후처리  ← 핵심
   a. 초반 적응: 1~3일차 목표거리 ×0.8
   b. 오르막 보정: 다음 구간 누적 상승 600m 초과 시 해당 구간 ×0.85
   c. 회복 배치: 상승 600m 또는 하강 500m 초과 구간의 다음 날 ×0.85
   d. 휴식일: restDays > 0 이면 beds >= 150 인 큰 도시에 배치
   e. 마지막 구간 < 6km → 직전 구간에 병합

4. 경고 산출 (위 StageWarning 기준)

5. injuryRiskScore (risk.ts)
   평균거리, 최대거리, 누적 상승, 누적 하강(가중), 초반부하, 연속고강도를 합산.
   riskDataQuality 는 구간 profiles 의 source 가 하나라도 ESTIMATED 면 'ESTIMATED'.

6. estimatedMinutes = (거리 / 4.2) * 60 + ascent / 8 + descent / 20

7. ★ 콤포스텔라 판정 (2025년 개정 기준)
   최소 거리: 도보·말 100km / 자전거 200km / 전기자전거 대상 아님
   도장 규칙: ★ 위치가 아니라 총 도보 거리 기준
     - 최소 거리만 걷는 경우      → 하루 2개 (doubleStampPerDay = true)
     - 그보다 길게 걷는 경우      → 하루 1개 (false)
   ❌ if (지점 > 사리아) 2개  ← 이렇게 짜지 마. 틀린 로직이다

테스트 (반드시 작성):
- 생장 출발 24km/normal → 33~36 구간
- 사리아 출발 → 총 114.2km, compostelaEligible true, doubleStampPerDay true
- ★ 생장 출발(773km) → doubleStampPerDay **false** (하루 1개면 충분)
- 모든 구간의 fromTownId가 이전 구간의 toTownId와 일치
- 모든 도착지의 beds > 0 (산티아고 제외)
- 마지막 toTownId는 항상 santiago-de-compostela
- 거리 합계가 총 거리와 오차 0.1km 이내
- ★ 목표 3km에서 무한루프 없음 (숙소가 없으면 그 사실을 알리고 종료)
- 목표 14km에서 무한루프 없음
- 목표 32km(최대)에서도 모든 도착지에 숙소 있음
- ★ 초반 적응 검증: 1~3일차 평균 거리 < 4~6일차 평균 거리
- ★ 오르막 회복 검증: 피레네 구간(생장→론세스바예스) 다음 날이 그 다음 날보다 짧다
- ★ 하강 경고 검증: 엘 아세보 → 몰리나세카가 포함된 구간에 STEEP_DESCENT 경고가 있다
  (1145m → 595m, 급경사 돌길로 무릎 부상이 많은 구간)
- ★ restDays=2 지정 시 isRestDay가 정확히 2개이고 전부 beds>=150 마을
- ★ 32km/high 전구간 → injuryRiskScore >= 60
- ★ 현재 profiles가 전부 ESTIMATED이므로 riskDataQuality === 'ESTIMATED'
- ★ split.ts / risk.ts 어디에도 towns.elevation을 직접 빼는 코드가 없다
- ★ 콤포스텔라: 도보 100km / 자전거 200km / 전기자전거 대상 아님
- ★ plannedTransport로 부르고스→레온을 지정하면
     walkedKm에서 해당 구간이 빠지고 totalKm에는 남는다
- ★ 그때 콤포스텔라 연속 100km 판정이 끊기지 않는지 확인한다
     (레온 이후가 300km 넘으므로 요건은 충족)
- ★ 생장 출발(773km) → doubleStampPerDay **false**
- ★ 사리아 출발(114.2km) → doubleStampPerDay **true**
  (판정 기준은 위치가 아니라 총 도보 거리다)

완료 조건:
- npm test 전부 통과
- split.ts, risk.ts에 fetch/window/localStorage 참조 없음
- 고도를 profiles.ts 경유로만 읽는다
- risk.ts 상단에 "이 가중치는 의학적 근거가 없는 임시값" 주석이 있다

## P2 — 시그니처 컴포넌트

components/ 에 재사용 컴포넌트를 만들어줘.
첨부한 camino-companion.jsx에 프로토타입이 있으니 참고하되 TS+Tailwind로 다시 작성.

1. components/Shell.tsx
   산티아고 조가비 표식. 아래에서 위로 부채꼴로 퍼지는 방사선 SVG.
   props: size, color, rays (기본 9)

2. components/Mojon.tsx  ← 시그니처. 신경 써서
   길가 이정표(모호온)를 옮긴 헤더.
   props: { remainingKm, walkedKm, totalKm, totalDays }

   - 배경 ink, 테두리는 flecha 반투명
   - 남은 거리는 스페인식 소수점 표기: 114.235 → "114,235"
     구현: remainingKm.toFixed(3).replace('.', ',')
   - 수치는 mono, tabular-nums, 32px 이상
   - 하단 진행률 바 (flecha)
   - 라벨 "SANTIAGO"는 letter-spacing 넓게

3. components/Elevation.tsx
   고도 단면 SVG.
   props: { fromTownId, toTownId, marks?: number[], height? }
   - 구간 내 마을 elevation을 폴리라인으로, 아래는 반투명 채움
   - marks(km 배열)에 flecha 세로선
   - viewBox + preserveAspectRatio="none"
   - vectorEffect="non-scaling-stroke"
   - role="img", aria-label 필수

4. components/StageCard.tsx
   일자별 구간 카드.
   - 도착지 한글명(크게) + 원어명(작게) ← 원어 생략 금지
   - 거리, 오르막, 예상 소요, 침대 수
   - 경고 배지 (StageWarning별 색상·문구)
   - 휴식일이면 다르게 표시

5. components/RiskGauge.tsx
   injuryRiskScore 0~100 시각화 + advice 문구.

완료 조건:
- app/dev/page.tsx 에서 전부 렌더 확인 가능
- 모바일 375px에서 안 깨짐
- Mojon 숫자가 소수점 3자리 + 쉼표
- 본문 최소 17px, 터치 타깃 44px 이상

## P3 — 계산기 화면과 공유 URL

app/plan 에 일정 계산기를 만들어줘.
로그인도 DB도 없이 모든 상태를 URL 쿼리스트링에 담는다.
★ 이게 핵심이다 — 사용자가 계획을 링크로 공유하면 그게 그대로 유입 경로가 된다.

1. lib/url.ts
   encodePlan(input: PlanInput): string   → "r=frances&d=24&f=normal&rest=1"
   decodePlan(params: URLSearchParams): PlanInput  (잘못된 값은 기본값 폴백)

2. app/plan/page.tsx
   - searchParams로 PlanInput을 읽어 ★서버 컴포넌트에서 계산★
   - 상단 Mojon
   - 루트 선택 칩 3개
   - 입력 모드 전환: "며칠에 걸을까" ↔ "하루 몇 km"
   - 슬라이더 (14~32) — 변경 시 router.replace로 URL 갱신
   - 체력 선택, 휴식일 선택
   - ★ riskDataQuality === 'ESTIMATED' 이면 injuryRiskScore를 숫자로 표시하지 마.
     대신 advice 문구만 서술형으로 보여주고, 하단에 작게
     "고도 데이터가 추정치라 난이도 판단이 부정확할 수 있습니다"를 표시해.
     (의학적 근거 없는 점수를 숫자로 제시하면 사용자가 과신한다)
   - 결과: 총 일수 / 총 거리 / 하루 평균
   - 전체 고도 단면 + 구간별 도착지 표시선
   - 콤포스텔라 요건 안내 (100km 미만 시 경고)
   - StageCard 목록 (경고 배지 포함)

3. 공유
   "이 계획 링크 복사" 버튼 (navigator.clipboard)
   generateMetadata로 OG 동적 생성:
   "산티아고 순례길 34일 일정 — 생장에서 산티아고까지 773km"

완료 조건:
- 슬라이더를 움직이면 URL이 바뀌고, 그 URL을 새 탭에 붙여넣으면 같은 결과
- ★ JS를 꺼도 서버 렌더 결과가 보인다 (SEO 필수)
- Lighthouse 성능 90+, 접근성 95+, SEO 100
- 모바일에서 슬라이더 터치 타깃 44px 이상

하지 마:
- useEffect 안에서 계산하지 마. 서버 컴포넌트에서 계산해서 내려줘
- 계획 상태를 localStorage에 저장하지 마 (URL이 진실의 원천)
- 회원가입이나 이메일 입력을 강제하지 마

## P4 — 인쇄용 일정표

계산 결과를 A4 1장으로 인쇄할 수 있게 만들어줘.

★ 이건 부가 기능이 아니다. 60대 이상 순례자에게 닿는 유일한 경로이고,
  실제로는 "자녀가 뽑아서 부모에게 주는" 용도로 쓰인다.

1. app/plan/print/page.tsx
   - 같은 searchParams를 받아 인쇄 전용 레이아웃 렌더
   - 표 형태: 일자 | 날짜 | 출발→도착(한글+원어) | 거리 | 오르막 | 침대
   - 하단: 응급 연락처(112), 기본 스페인어 문장 5개
   - 상단: 총 일수, 총 거리, 출발일~도착일

2. print.css
   @media print 에서:
   - 네비게이션, 버튼, 배경색 제거
   - 페이지 나눔 제어 (break-inside: avoid)
   - 글꼴 크기 인쇄에 맞게 조정
   - 링크 URL 표시 안 함

3. /plan 에 "인쇄용 보기" 버튼

완료 조건:
- 34일 전 구간 일정이 A4 1~2장에 깨끗하게 들어간다
- 인쇄 미리보기에 배경색과 네비게이션이 안 나온다
- 글씨가 인쇄물에서 읽을 수 있는 크기다 (9pt 이상)

## P5 — SEO 페이지 대량 생성

★ 검색이 이 서비스의 유일한 100% 관문이다. SEO는 마케팅이 아니라 전략 그 자체다.
  목표는 "한국인이 카미노 준비 중 검색하는 모든 질문에 우리 페이지가 있는 것"이다.

1. app/town/[slug]/page.tsx — 82개 정적 생성
   - generateStaticParams로 사전 생성
   - 한글명 + 원어명(크게), 산티아고까지 남은 거리, 해발
   - 이전/다음 마을과의 거리
   - 서비스 (물, 식당, 상점, 약국, ATM, 배낭배송)
   - 침대 수 + "이 마을에서 묵는 일정 보기" → /plan 링크
   - ★ 알베르게 정보가 없으면 "정보 확인 중"으로 표시. 절대 지어내지 마

2. app/stage/[slug]/page.tsx — 81개 정적 생성
   slug 형식: "saint-jean-pied-de-port-to-roncesvalles"
   - 거리, 고도 단면, 예상 소요 시간, 난이도
   - 통과하는 마을 목록과 각 서비스
   - 이 구간이 포함된 일정 링크

3. app/route/[slug]/page.tsx — 3개
   - 총 거리, 표준 일수, 난이도, 주요 통과 도시
   - 기간별 추천 일정 3개 (각각 /plan 링크)
   - 전체 고도 단면
   - schema.org TouristTrip JSON-LD

4. app/sitemap.ts, app/robots.ts

5. 공통 요건
   - generateMetadata로 title/description 동적 생성. title은 50~60자
   - ★ 모든 페이지 하단에 일정 계산기 CTA
   - 내부 링크: 마을 ↔ 구간 ↔ 루트가 서로 연결

완료 조건:
- npm run build 시 170개 이상 페이지가 정적 생성된다
- 각 페이지의 title이 전부 다르다
- sitemap.xml에 모든 페이지가 들어간다
- ★ 데이터가 없는 항목에서 가짜 정보가 나오지 않는다
- 아무 페이지나 골라 JS를 꺼도 본문이 보인다

## P6 — 무료 도구 3종

각각 독립 URL로 배포한다. 이 도구들이 각자 검색 유입을 만든다.
전부 가입 없이, 즉시 사용 가능해야 한다.

1. app/tools/cost/page.tsx — 비용 계산기
   입력: 루트, 일수, 숙소 유형 비율(공립/사립), 외식 비율, 장비 신규 구입 여부
   출력: ★ 단일 숫자가 아니라 범위로. "약 380만~450만 원"
   항목: 항공(120~180만), 숙박(일수×유형별), 식비(일수×25~40유로),
        장비(0~120만), 보험·기타(15만)
   결과도 URL에 담아 공유 가능하게.

2. app/tools/pack/page.tsx — 배낭 무게 계산기
   입력: 체중, 계절, 짐 배송 사용 여부
   출력: 권장 상한 = 체중 × 10% (보통 6~7kg)
        품목별 권장 무게 목록과 총합
        초과 시 감량 우선순위 제안
   ★ 체중 입력은 선택 사항으로 두고, 미입력 시 기본 7kg 기준으로 동작하게.
     민감한 정보이므로 강제하지 않는다.

3. app/tools/timeline/page.tsx — 준비 타임라인
   입력: 출발일
   출력: D-90 역산 체크리스트 (03_제품과기능.md F-08 표 그대로)
        각 항목에 관련 페이지 링크
        인쇄 가능

완료 조건:
- 세 도구 모두 가입·설치 없이 동작
- 각각 독립 URL이고 결과가 공유 가능
- 세 도구가 서로, 그리고 /plan 과 상호 링크
- 모바일에서 입력이 불편하지 않다

하지 마:
- 이메일이나 개인정보를 입력받고 나서 결과를 보여주는 구조로 만들지 마
- 체중, 나이 같은 민감 정보를 필수 입력으로 만들지 마

## P7 — 계측 (선택, 공개 직전)

Phase 1의 목표는 매출이 아니라 수요 검증이다. 측정 장치를 붙여줘.

1. Vercel Analytics + 커스텀 이벤트
   - plan_calculated (route, targetKm, fitness, riskScore)
   - plan_link_copied
   - plan_printed
   - tool_used (cost | pack | timeline)
   - town_page_viewed (slug)
   - stage_page_viewed (slug)

2. 이메일 수집 (선택 사항으로만)
   - 계산 결과 하단에 "출국 D-90 체크리스트 받기"
   - ★ 이메일만. 이름·전화번호 받지 마
   - Resend 또는 ConvertKit API. DB 안 만듦
   - 개인정보 수집·이용 동의 문구와 /privacy 링크 필수

3. app/api/health/route.ts

완료 조건:
- Vercel 대시보드에서 커스텀 이벤트가 보인다
- /privacy 페이지가 존재한다
- 이메일 입력 없이도 모든 기능이 완전히 동작한다

하지 마:
- 제3자 광고 추적 스크립트를 넣지 마
- 결과를 보려면 이메일을 내라는 식으로 만들지 마

## 이후 단계 — 조건부

아래는 4주 트래픽 데이터를 본 뒤에 진행한다. 미리 만들지 않는다.

| Phase | 내용 | 진행 조건 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 알베르게 데이터, 혼잡 추정, 예약 스크립트, 짐배송 비교 | 실측 도보 완료 후 |
| 2 | 가이드 페이지 100+ | 월 방문 5,000 이상 |
| 2 | 일자별 상세 일정 (F-20) | 웹에서도 필요. 인쇄와 직결 |
| 2 | 예산 관리 (F-23) | 독립 도구로 먼저 |
| 2 | 체크리스트 (F-22) | 일정 계산기와 함께 |
| 2 | 접근·귀환 교통 (F-24) | 실측 도보 시 경로 확인 후 |
| 2 | data/forks.ts 생성 (RouteFork 11곳) | 실측 도보로 나머지 10곳 데이터 확보 후. P0에서 만들지 않는다 |
| 2 | 갈림길 추천 (F-19) | 위 forks.ts 확보 후. 일정 엔진(P1)에 변형 처리 로직 추가 |
| 2 | 계획된 이동수단 (F-26, 메세타 버스 등) | 실측 도보로 노선·요금 확인 후 |
| 2 | 이중 순례자 안내 페이지 | 언제든. 검색어 공백이 크다 |
| 3 | React Native 앱, 오프라인 지도, 일지 | 데이터·실측 검증 완료 후 웹과 병행 착수 (웹 지표에 게이트하지 않는다) |
| 3 | 보여주기 카드 23장 | 문안 현지 검수 후 |
| 3 | Plan B (F-21) | 앱과 동시 |
| 3 | data/landmarks.ts 생성 (19곳 좌표·이야기) | 실측 도보 완료 후. P0에서 만들지 않는다 |
| 3 | 안개 지도 + 「내 돌」 (F-15·F-18) | 위 landmarks.ts 확보 후 |
| 3 | 이동 방식·접근성 (F-25) | 별도 조사 후. Phase 1~3은 도보 전용 |
| 3 | 완주 화면 + 보상 (①~⑤) | 앱과 동시. 90/10 원칙상 전부 무료 고정 — 00문서 2.6절 |
| 4 | 커머스 연동, 포토북·포스터·완주 배지·필름 카메라 (90/10의 유료 10%) | 제휴 수수료율·인쇄 견적 확정 후 |
| 5 | 구마노고도 계산기, 제주올레 | 이중 순례자 클릭률 50% 확인 후 |

특히 알베르게 데이터는 실측 전에 만들지 않는다. 부정확한 숙소 정보는 사람을 한데서 자게 한다.

⚠️ Phase 1 프롬프트(P0~P7)에 위 항목이 다시 끼어들지 않도록 확인한다. 한 번 새 프롬프트를 쓸 때마다 이 표와 대조한다.

## 프롬프트 작성 원칙

이 문서를 직접 수정할 때 참고.

- 한 프롬프트 = 한 관심사. 데이터, 로직, UI, SEO를 섞지 않는다

- 완료 조건을 숫자로. "잘 동작한다"가 아니라 "82개 마을, km 오름차순"

- 하지 말 것을 명시. 에이전트는 안 시킨 일을 하는 쪽으로 기운다

- 테스트 케이스를 프롬프트에 넣는다. 나중에 시키면 자기 코드에 맞춘 테스트를 쓴다

- 도메인 함정을 미리 알려준다. "공립 알베르게는 예약을 안 받는다" 같은 것

- 타입 정의를 직접 준다. 이름이 흔들리면 뒤 단계가 전부 어긋난다

- ★ 표시로 우선순위를 준다. 전부 중요하다고 하면 아무것도 안 중요해진다

## 데이터 모델 UML 🆕

src/schema.ts(2026-07 기준, 단일 진실 공급원)를 그대로 시각화한 것이다. 이 다이어그램과 schema.ts가 어긋나면 schema.ts가 맞다. 손으로 옮겨 그린 것이라 자동 생성이 아니다 — schema.ts를 고치면 여기도 같이 고친다.

03문서의 카드 흐름형·동행 매칭·가족 안심 세트 타입은 "앱 트랙 착수 전까지는 초안"이라 아직 schema.ts에 없다 — 그래서 아래 본체 다이어그램에서 뺐고, 맨 끝에 참고용으로만 따로 뒀다.

⚠️ 발견된 사항: src/camino-companion.jsx(프로토타입)는 이 스키마를 안 쓰고 있다. 마을 데이터가 {es, ko, km, el, beds, sv} 같은 단순 인라인 형태이고, 구간 오르막도 마을 고도차(el)로 계산한다 — 규칙 3 위반이다. 프로토타입이라 지금 당장 고칠 필요는 없지만, Phase 1 실제 구현은 반드시 아래 스키마와 getProfile()을 거쳐야 한다.

### 0. 한눈에 — 관계만

classDiagram
    direction LR

    Town "1" --> "0..*" SegmentProfile : fromTownId/toTownId
    Town "1" --> "0..*" Albergue : townId
    RouteFork "1" *-- "2..*" RouteVariant : variants
    RouteVariant "0..*" --> "1..*" Town : townIds
    Landmark "0..*" --> "0..1" Town : townId

    PlanInput --> MobilityProfile : mobility
    PlanInput "1" *-- "0..*" PlannedTransport : plannedTransport
    PlanInput --> Town : startTownId

    Plan "1" *-- "1..*" Stage : stages
    Stage --> Town : fromTownId/toTownId
    Stage --> RouteVariant : variantId
    Stage --> Albergue : lodgingId
    Stage --> PlannedTransport : transport
    Stage "1" *-- "0..*" Waypoint : waypoints
    Stage "1" *-- "0..*" Hazard : hazards

    MobilityProfile --> TravelMode : mode
    MobilityProfile --> Surface : avoidSurfaces
    PlannedTransport --> TransportMode : mode

    AccessRoute "1" *-- "1..*" AccessLeg : legs
    AccessRoute --> Town : toTownId

    Completion --> Plan : planId

### 1. 마을 · 경로 · 갈림길

classDiagram
    class Town {
      +string id
      +string nameEs
      +string nameKo
      +string routeId
      +number km
      +number elevation
      +number lat
      +number lng
      +Service[] services
      +number beds
      +number|null population
      +string|null notesKo
    }
    note for Town "마을 자체 해발(elevation)로 구간 오르막을 계산하지 말 것 → 반드시 SegmentProfile 경유 (규칙 3)"

    class Service {
      <<enumeration>>
      WATER
      BAR
      SHOP
      PHARMACY
      ATM
      BAG_TRANSFER
      MEDICAL
      MASS
    }

    class SegmentProfile {
      +string fromTownId
      +string toTownId
      +number distanceKm
      +number ascent
      +number descent
      +number maxElevation
      +number maxGradient
      +Source source
    }
    note for SegmentProfile "source가 ESTIMATED인 동안은 injuryRiskScore를 숫자로 노출 금지"

    class Source {
      <<enumeration>>
      OSM+MDT
      OSM+EUDEM
      ESTIMATED
    }

    class RouteFork {
      +string id
      +string splitTownId
      +string mergeTownId
      +RouteVariant[] variants
    }

    class RouteVariant {
      +string id
      +string forkId
      +string nameKo
      +string nameEs
      +boolean isMain
      +string[] townIds
      +number distanceKm
      +number ascent
      +number descent
      +string|null closedFrom
      +string|null closedTo
      +number roadShareRatio
      +boolean hasShelter
      +VariantTrait[] traits
      +string[] highlightsKo
      +string|null cautionKo
    }
    note for RouteVariant "closedFrom/closedTo = MM-DD. 예: 나폴레옹 루트 11-01~03-31"

    class VariantTrait {
      <<enumeration>>
      SCENERY
      MONASTERY
      QUIET
      SHORTER
      EASIER
      WINTER_SAFE
      HISTORIC
      ROAD_HEAVY
    }

    class Landmark {
      +string id
      +string|null townId
      +string nameKo
      +string nameEs
      +number lat
      +number lng
      +number radiusM
      +string storyKo
      +string|null photoUri
      +number order
    }
    note for Landmark "19곳. order 1~19. storyKo는 실측 도보에서 직접 쓴다"

    SegmentProfile --> Source : source
    RouteFork "1" *-- "2..*" RouteVariant : variants
    RouteVariant --> VariantTrait : traits
    Town "1" --> "0..*" Service : services

### 2. 숙소 (Albergue)

classDiagram
    class Albergue {
      +string id
      +string townId
      +string name
      +AlbergueType type
      +number|null beds
      +number|null priceEur
      +ReservationMethod reservation
      +string|null contact
      +string|null openFrom
      +string|null openTo
      +boolean|null hasKitchen
      +boolean|null hasLaundry
      +boolean|null hasDryer
      +boolean|null hasWifi
      +boolean|null hasHeating
      +boolean|null acceptsBagTransfer
      +boolean|null wheelchairAccessible
      +string|null verifiedAt
      +AlbergueSource source
    }
    note for Albergue "priceEur: 0=기부제, null=미확인. reservation: 하드코딩 금지 (규칙 2)"

    class AlbergueType {
      <<enumeration>>
      MUNICIPAL
      XUNTA
      PARISH
      MONASTERY
      PRIVATE
      DONATIVO
    }

    class ReservationMethod {
      <<enumeration>>
      NONE
      PHONE
      WHATSAPP
      ONLINE
      UNKNOWN
    }
    note for ReservationMethod "UNKNOWN을 추정으로 채우지 않는다"

    class AlbergueSource {
      <<enumeration>>
      FIELD
      PARTNER
      USER_REPORT
      PLACEHOLDER
    }

    Albergue --> AlbergueType : type
    Albergue --> ReservationMethod : reservation
    Albergue --> AlbergueSource : source

### 3. 이동 방식 · 접근성 · 이동수단

classDiagram
    class TravelMode {
      <<enumeration>>
      FOOT
      BIKE
      E_BIKE
      HANDBIKE
      WHEELCHAIR
      HORSE
    }
    note for TravelMode "E_BIKE는 콤포스텔라 대상 아님"

    class Surface {
      <<enumeration>>
      GRAVEL
      MUD
      STAIRS
      STEEP
      COBBLE
    }

    class MobilityProfile {
      +TravelMode mode
      +number maxKmPerDay
      +boolean needsSupportVehicle
      +boolean needsCompanion
      +Surface[] avoidSurfaces
      +boolean bagTransferRequired
    }
    note for MobilityProfile "maxKmPerDay 하한 없음. 도보 3km, 휠체어 3km도 유효"

    class TransportMode {
      <<enumeration>>
      BUS
      TRAIN
      TAXI
      SUPPORT_VEHICLE
    }

    class PlannedTransport {
      +string fromTownId
      +string toTownId
      +TransportMode mode
      +string reasonKo
      +number skippedKm
      +number|null costEur
    }
    note for PlannedTransport "일정 수립 단계에서 넣는 이동수단. Plan B(여정 중 대응)와는 다른 개념"

    class SupportVehicle {
      +boolean enabled
      +MeetPoint[] meetPoints
    }

    class MeetPoint {
      +number stageDay
      +string townId
      +string noteKo
    }

    MobilityProfile --> TravelMode : mode
    MobilityProfile --> Surface : avoidSurfaces
    PlannedTransport --> TransportMode : mode
    SupportVehicle "1" *-- "0..*" MeetPoint : meetPoints

### 4. 접근 교통 (인천 → 생장)

classDiagram
    class AccessTransportKind {
      <<enumeration>>
      FLIGHT
      TRAIN
      BUS
      SHUTTLE
      TAXI
      METRO
    }

    class AccessLeg {
      +number order
      +AccessTransportKind kind
      +string fromName
      +string toName
      +string|null operator
      +number|null durationMin
      +number|null costEur
      +string|null frequencyNote
      +string|null bookingUrl
      +string|null cautionKo
    }

    class AccessRoute {
      +string id
      +string nameKo
      +string toTownId
      +AccessLeg[] legs
      +number totalHours
      +number estimatedCostKrw
      +AccessTrait[] traits
    }

    class AccessTrait {
      <<enumeration>>
      FAST
      CHEAP
      SIMPLE
      POPULAR
    }

    AccessLeg --> AccessTransportKind : kind
    AccessRoute "1" *-- "1..*" AccessLeg : legs
    AccessRoute --> AccessTrait : traits

### 5. 일정 계획 — PlanInput → Stage → Plan (Phase 1 · F-01의 핵심)

classDiagram
    class BagTransferOption {
      <<enumeration>>
      none
      climbs
      all
    }

    class PlanInput {
      +string startTownId
      +MobilityProfile mobility
      +number? targetKmPerDay
      +number? totalDays
      +Fitness fitness
      +number restDays
      +string? startDate
      +Map~string,string~? variantChoices
      +BagTransferOption useBagTransfer
      +PlannedTransport[] plannedTransport
    }
    note for PlanInput "targetKmPerDay 하한 없음: 3~32. startDate는 갈림길 계절 폐쇄 판정용. variantChoices: forkId → variantId"

    class Fitness {
      <<enumeration>>
      low
      normal
      high
    }

    class StageWarning {
      <<enumeration>>
      STEEP_CLIMB
      STEEP_DESCENT
      LONG_DISTANCE
      FEW_BEDS
      NO_SERVICES
      EARLY_OVERLOAD
      CONSECUTIVE_HARD
    }

    class HazardType {
      <<enumeration>>
      STEEP_DESCENT
      NO_SHELTER
      EXPOSED
      NO_WATER
      ROAD_WALKING
      SLIPPERY
      NO_SIGNAL
      WINTER_RISK
    }

    class Hazard {
      +HazardType type
      +number fromKm
      +number toKm
      +string noteKo
    }

    class WaypointKind {
      <<enumeration>>
      START
      ARRIVE
      BREAKFAST
      LUNCH
      REST
      WATER
      PHARMACY
      ATM
      BAG_DROP
      STAMP
      LANDMARK
      TRANSPORT
    }

    class Waypoint {
      +WaypointKind kind
      +string|null townId
      +number km
      +number etaMinutes
      +string labelKo
      +string|null noteKo
      +string|null opensAt
    }

    class Stage {
      +number dayNo
      +string|null date
      +string fromTownId
      +string toTownId
      +string|null variantId
      +number distanceKm
      +number ascent
      +number descent
      +number maxElevation
      +number estimatedMinutes
      +string suggestedStartTime
      +Waypoint[] waypoints
      +Hazard[] hazards
      +string|null lodgingId
      +PlannedTransport|null transport
      +StageWarning[] warnings
      +boolean isRestDay
    }
    note for Stage "ascent/descent는 반드시 SegmentProfile에서 읽는다 (규칙 3)"

    class Plan {
      +Stage[] stages
      +number totalKm
      +number walkedKm
      +number totalDays
      +boolean compostelaEligible
      +boolean doubleStampPerDay
      +number injuryRiskScore
      +RiskDataQuality riskDataQuality
      +string advice
    }
    note for Plan "totalKm(이동수단 포함) ≠ walkedKm(도보만). doubleStampPerDay는 위치가 아니라 총 도보거리 기준. riskDataQuality=ESTIMATED면 injuryRiskScore를 UI에서 숨긴다"

    class RiskDataQuality {
      <<enumeration>>
      OSM+MDT
      OSM+EUDEM
      ESTIMATED
    }

    PlanInput --> Fitness : fitness
    PlanInput --> BagTransferOption : useBagTransfer
    Stage --> StageWarning : warnings
    Stage "1" *-- "0..*" Hazard : hazards
    Hazard --> HazardType : type
    Stage "1" *-- "0..*" Waypoint : waypoints
    Waypoint --> WaypointKind : kind
    Plan "1" *-- "1..*" Stage : stages
    Plan --> RiskDataQuality : riskDataQuality

### 6. 완주 · 보상

classDiagram
    class FogState {
      +string[] revealed
      +Map~string,string~ revealedAt
      +string[] trackCells
    }
    note for FogState "revealed = 개방한 Landmark.id 목록. trackCells = 걸어서 밝힌 지도 셀 해시"

    class MyStone {
      +string|null photoUri
      +string noteKo
      +string registeredAt
      +string|null placedAt
    }
    note for MyStone "placedAt = 철의 십자가 도착 시각"

    class CompletionStats {
      +number days
      +number distanceKm
      +number estimatedSteps
      +number totalAscent
      +number totalDescent
      +number townsPassed
      +number stampsCollected
      +number longestDayKm
      +number highestPointM
    }
    note for CompletionStats "estimatedSteps는 추정치. UI에 반드시 '약'을 붙인다"

    class Completion {
      +string planId
      +string completedAt
      +CompletionStats stats
      +string|null letterToFuture
      +string|null letterSendAt
      +boolean dualPilgrimInterest
    }
    note for Completion "dualPilgrimInterest = 확장 전략 선행 지표"

    Completion "1" *-- "1" CompletionStats : stats

### 7. 시퀀스 — F-01 구간 자동 계획 (Phase 1이 실제로 만드는 유일한 것)

lib/planner/split.ts·risk.ts(규칙 6: 순수 함수 + 테스트)의 예상 흐름이다. 아직 코드가 없으므로 schema.ts 타입 기준의 설계도다.

sequenceDiagram
    actor U as 사용자 (웹 폼)
    participant UI as PlanForm (Next.js)
    participant Split as split.ts
    participant Data as 정적 데이터<br/>(towns.ts·profiles.ts·forks.ts·albergues.ts)
    participant Risk as risk.ts
    participant Plan as Plan (결과)

    U->>UI: 출발지·체력·목표거리 입력
    UI->>UI: PlanInput 조립
    UI->>Split: split(PlanInput)
    Split->>Data: getProfile(fromId, toId) 반복 조회
    Data-->>Split: SegmentProfile[] (ascent/descent)
    Note over Split,Data: 마을 고도차 아님. 반드시 profiles.ts 경유 (규칙 3)
    Split->>Data: getFork(splitTownId) 조회
    Data-->>Split: RouteFork·RouteVariant (계절 폐쇄 확인)
    Split->>Split: 목표 거리·체력 기준으로 Stage[] 분할 (하한 없음)
    Split-->>UI: Stage[] (ascent/descent/warnings 채움)
    UI->>Risk: score(Stage[])
    Risk->>Risk: injuryRiskScore 계산 (STEEP_CLIMB·STEEP_DESCENT·EARLY_OVERLOAD 등 가중)
    alt SegmentProfile.source === 'ESTIMATED'
        Risk-->>UI: riskDataQuality='ESTIMATED' (점수를 화면에 숨긴다)
    else source === 'OSM+EUDEM' (또는 OSM+MDT)
        Risk-->>UI: injuryRiskScore 노출 가능
    end
    Risk-->>UI: Plan { stages, totalKm, walkedKm, compostelaEligible, advice }
    UI-->>U: 일정표 렌더 (서버 컴포넌트, SEO)

### 8. 아직 schema.ts에 없는 것 (Phase 3 스케치 — 참고용)

classDiagram
    class Card {
      +string id
      +CardCategory category
      +CardStep[] steps
    }
    class CardStep {
      +string promptEs
      +string promptKo
      +string|null imageUri
      +CardOption[] options
    }
    class CardOption {
      +string labelEs
      +string labelKo
      +CardNext next
    }
    class CardNext {
      <<union>>
      END
      NEXT_STEP
      GOTO_CARD
      MAP_PICK
      RECALCULATE_PLAN
    }
    class FamilyReassurance {
      +boolean enabled
      +Contact[] contacts
      +string|null lastCheckInAt
      +string|null lastCheckInTownId
      +number missedDaysThreshold
    }
    class CompanionMatch {
      +boolean enabled
      +string startDate
      +TravelMode travelMode
      +AgeRange ageRange
      +string[] blockedUserIds
    }
    class CheckIn {
      +string townId
      +string atIso
    }

    Card "1" *-- "1..*" CardStep : steps
    CardStep "1" *-- "1..*" CardOption : options
    CardOption --> CardNext : next
    CompanionMatch --> TravelMode : travelMode